# AI4CEO Portal PRD v2.6

Table of Contents

# AI4CEO Portal — Product Requirements Document (PRD)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v2.6 |
| 작성일 | 2026-07-19 |
| 개정 근거 | 콘텐츠 민첩성(Content Agility) 반영 — 빠르게 변하는 AI 분야 특성상 교수자가 진행 중 기수에서도 강의 내용을 즉시 수정하고 새 콘텐츠·세션을 추가할 수 있도록 인라인 편집·세션 삽입·자료 교체 기능을 정의하고, Version Pack 잠금 후 변경 정책을 확정 |
| 제품명 | AI4CEO Portal (ai4ceo-portal) |
| 제품 책임자 | 장동인 교수 (AIBB LAB 대표, KAIST 김재철AI대학원 책임교수) |
| 목적 | CEO·임원 대상 바이브코딩 스쿨의 모집부터 수료 후 관리까지 End-to-End 지원 포탈 구축 |

## v2.6 변경 요약 (Changelog)

v2.6은 콘텐츠 민첩성(Content Agility)을 제품 원칙과 기능으로 반영한다. AI 분야는 빠르게 변하므로, 교수자는 기수 진행 중에도 강의 내용을 즉시 수정하고, 새로운 내용(특강·신기술 데모)을 중간에 추가할 수 있어야 한다. 편집은 가볍고 빠르되, 모든 변경은 이력으로 남고 AI 조교의 답변 컨텍스트에 자동 반영된다.

| # | 업그레이드 | v2.5 → v2.6 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 세션 콘텐츠 인라인 편집 | 진행 중 기수의 세션 제목·설명·실습 주제·자료를 관리자 승인 절차 없이 즉시 수정(저장 즉시 반영). 콘텐츠 본문은 마크다운(MDX) 기반으로 빠르게 편집 | 1.3(원칙 9), 4.4(D-28) |
| 2 | 세션 추가·삽입·순서 변경 | 신기술 특강 등 새 세션을 기존 일정 사이에 삽입하거나 순서 변경 가능. 공개 시 대상자 알림 선택 발송 | 4.4(D-29) |
| 3 | 자료 즉시 교체·차등 공개 | 강의 직전까지 최신 자료로 교체 가능, 세션별 공개 시점 예약 | 4.4(D-28) |
| 4 | AI 조교 컨텍스트 자동 최신화 | 세션·자료 수정 시 AI 조교가 참조하는 커리큘럼·자료 인덱스를 자동 갱신해 낡은 내용으로 답변하지 않도록 함 | 4.4(D-28), 6.7 |
| 5 | 변경 이력 P0 승격 | 편집 자유도가 커지는 만큼 D-15(커리큘럼 변경 이력)를 P1 → P0로 승격. 모든 인라인 편집·세션 삽입은 자동으로 이력 기록 | 4.4(D-15) |
| 6 | Version Pack 잠금 후 변경 정책 확정 | 잠금 후 변경은 새 버전 팩 생성이 아니라 변경 이력 + 선택적 알림으로 처리(오픈 이슈 15 종결). 버전 팩 재생성은 다음 기수 복제 시에만 | 4.4(D-24), 11.2 |

## v2.5 변경 요약 (Changelog)

v2.5는 18기 오프라인 보충수업 3회의 일정과 운영 성격을 확정해 반영한다.

| # | 결정 사항 | 내용 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18기 보충수업 일정 확정 | 10/17(토), 10/31(토), 11/14(토) 15:00~18:00, 별도 장소 대면 진행 | 1.5, 1.6, 4.4(D-13) |
| 2 | 운영 성격 확정 | 복습 위주 — 질의응답, 프로그램 설치, 실행 방법, 버그 수정 지원. 정규 수업 진도와 무관하게 진행하며, 중간에 이해가 안 된 내용을 직접 질문하거나 시연을 요청할 수 있는 자리 | 1.5, 4.4(D-13) |
| 3 | Zoom 방송·녹화 없음 | 보충수업은 온라인 중계와 녹화를 하지 않으므로 강의 영상(D-3)·멤버십 녹화본 열람 대상에서 제외 | 1.5, 4.4(D-3, D-13) |

## v2.4 변경 요약 (Changelog)

v2.4는 v2.3의 잔여 결정 2건을 확정한다.

| # | 결정 사항 | 내용 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 멤버십 연회비 VAT 포함 | 멤버십 연회비는 55만원(VAT 포함)으로 표기. 등록비(220만원 VAT 포함)와 동일한 표기 원칙 | 4.5(E-11), 6.3 |
| 2 | 멤버십 열람 범위 = 과거 기수 포함 | 멤버십 active 회원은 진행 중 기수와 과거 모든 기수의 강의 녹화본·교재 아카이브를 read-only로 열람 가능 | 4.5(E-11), 6.3(RLS), 11.2 |

## v2.3 변경 요약 (Changelog)

v2.3은 신규 기능 없이 v2.2의 오픈 이슈 3건을 제품 책임자 결정으로 확정해 반영한다.

| # | 결정 사항 | 내용 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수료생 멤버십 확정 | 연 55만원. 실시간 Zoom 세션에는 참여 불가하되, 강의 종료 후 녹화본 시청(read-only)과 교재 다운로드 가능. AX 행사 정보와 무료초대권 제공 | 4.5(E-11), 6.3, 9, 10 |
| 2 | 스마트스토어 종료 기준 | Toss Payments 빌링이 안정적으로 운영되는 것이 확인되면 네이버 스마트스토어 병행을 종료 | 4.3(C-9), 11.2 |
| 3 | 결제 경로별 증빙 분담 | Toss로 결제한 건(카드·계좌이체·현금성)은 Toss가 매출전표·현금영수증 등 증빙을 처리. 직접 계좌이체 건만 팝빌로 세금계산서(법인)·현금영수증(개인)을 자동 발행 | 4.3(C-8, C-10), 6.3, 6.11, 11.2 |

## v2.2 변경 요약 (Changelog)

v2.2는 포탈을 수강생 라이프사이클 상태 머신 중심으로 재정렬한다. 전체 사이클은 안내·모집·문의 → Billing(청구·결제) → 입금 → 입학확정 → 교육(LMS) → 수료 → 수료생 AS·멤버십이며, 수강생의 상태(status)가 전환될 때마다 볼 수 있는 화면이 단계적으로 열린다. 결제는 현행 네이버 스마트스토어·계좌이체를 유지하되 Toss Payments 연동을 어댑터 구조로 사전 구현하고, 세금계산서는 팝빌(Popbill) API 자동 발행을 API 키 없이도 개발 가능한 mock 모드로 미리 코딩한다. 교육 단계의 LMS는 caio-lms(@repo/lms)를 준용하되 과정소개·강사소개 화면은 제외하고 AI 조교는 필수로 둔다. 강사는 장동인 교수 1인 단독 운영이다.

| # | 업그레이드 | v2.1 → v2.2 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 라이프사이클 상태 머신 | 안내·모집 → 청구 → 입금 → 입학확정 → 교육 → 수료 → AS·멤버십의 8단계 상태와 상태별 화면 접근 매트릭스 정의 | 1.7, 6.3 |
| 2 | Toss Payments 사전 연동 | PaymentProvider 어댑터(smartstore/bank_transfer/toss) + webhook 기반 입금 자동 확인. 전환 전까지 스마트스토어·계좌이체 병행 | 4.3(C-8, C-9), 6.1~6.3, 6.11 |
| 3 | 팝빌 세금계산서 자동 발행 | TaxInvoiceProvider 어댑터(manual/popbill). API 키 미발급 상태를 전제로 env 기반 feature flag + mock 모드로 선구현, 키 발급 즉시 활성화 | 4.3(C-10), 6.1~6.3, 6.11 |
| 4 | caio-lms 준용 LMS + AI 조교 | 스케줄·강의 상세·질의응답·AI 조교·강의평가를 caio-lms 구조로 정렬. 과정소개·강사소개 화면 제외, AI 조교(Claude API)는 필수 | 1.7, 4.4(D-19, D-27), 6.1, 6.7 |
| 5 | 강의 비디오 Drive 표준 경로 | /ceo_ai_coding/ceo_{기수}기/강의비디오/ (18기: /ceo_ai_coding/ceo_18기/강의비디오/) | 4.4(D-3), 6.4 |
| 6 | 웹 + 웹앱 동시 지원 명시 | 반응형 웹과 설치형 PWA(웹앱)가 동일 코드로 동시 작동함을 요구사항으로 명문화 | 5 |
| 7 | AI 뉴스·기술·AX 콘텐츠 | 관심자(비회원)·수강생·수료생 모두를 대상으로 하는 게시 카테고리를 ai_news/tech/ax로 정의 | 4.6(F-5, F-6) |
| 8 | 수료생 멤버십 | 수료 후 AS를 멤버십 모델로 확장(E-11). 등급·혜택·유료화는 오픈 이슈 | 4.5(E-11), 6.3, 11.2 |

## v2.1 변경 요약 (Changelog)

v2.1은 신규 포탈 기능을 추가하지 않고, 18기 강의계획서를 기준으로 과정 운영 정보와 커리큘럼 표준을 재정의한다. 18기는 2026년 9월 7일(월) 오후 6시 개강, 총 10회·주 1회(18:00~21:00) Zoom 운영으로 확정한다. 커리큘럼은 Claude Code, Claude Design, Claude Cowork, Harness Engineering의 4대 핵심 트랙으로 재편하고, 각 트랙 사이에 기업 AX(AI Transformation) 전개 모듈을 배치해 “도구 학습 → 우리 회사 적용 → AX 로드맵”으로 이어지는 흐름을 만든다. 이 커리큘럼 표준은 18기 Cohort Version Pack의 기준 템플릿이 된다.

| # | 업그레이드 | v2.0 → v2.1 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18기 운영 정보 확정 | 2026-09-07(월) 18:00 개강, 총 10회·주 1회 Zoom. 세션 일정 스냅샷을 18기 Version Pack에 반영 | 1.5, 4.4(D-2, D-14, D-24), 8 |
| 2 | 커리큘럼 4대 트랙 재편 | Claude Code / Claude Design / Claude Cowork / Harness Engineering 중심으로 표준 커리큘럼 템플릿 v18 정의 | 1.6, 4.1(A-2), 4.4(D-11) |
| 3 | 기업 AX 통합 모듈 | 1·3·5·7·10주차에 AX 전개 콘텐츠(적용 후보 도출, PoC 설계, 조직·거버넌스, AX 로드맵)를 삽입 | 1.6, 10 |
| 4 | AI 튜터 질문 범위 확장 | Claude Cowork, Harness Engineering, 기업 AX 주제를 AI 튜터 토픽·로그 분류에 추가 | 4.4(D-19), 6.3, 7 |
| 5 | 개강일 표기 정합화 이슈 등록 | 18기 안내문(9/9 수) ↔ 확정 개강일(9/7 월) 불일치 해소 필요 | 11.2 |

## v2.0 변경 요약 (Changelog)

v2.0은 신규 기능을 추가하지 않고, docs/DESIGN.md로 정리한 제품 디자인 시스템을 PRD의 정식 기준으로 편입한다. 색상 아이덴티티는 옅은 블루 중립 기반 + K bank 스타일의 선명한 단색 블루 primary(#2C5CE6)로 확정하며, 보라색·네온·그라디언트 AI 클리셰는 배제한다. 폰트는 Pretendard, 아이콘은 Lucide를 표준으로 한다.

| # | 업그레이드 | v1.9 → v2.0 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 디자인 시스템 정식 편입 | docs/DESIGN.md의 원칙·컬러·타이포·아이콘·컴포넌트·핵심 화면 기준을 PRD에 반영 | 5, 6.1, 6.10 |
| 2 | 컬러 아이덴티티 확정 | 옅은 블루 캔버스 + K bank식 단색 블루 primary, 상태 배지는 중립 배경 + 컬러 점(dot)으로 통일 | 6.10 |
| 3 | 타이포·아이콘 표준 | 본문 Pretendard, 아이콘 Lucide(20px 기본) 단일 라이브러리 | 6.1, 6.10 |
| 4 | 디자인 미리보기 산출물 | docs/design-preview.html로 토큰·컴포넌트·Cohort Home 샘플을 시각 확인 | 6.10 |

## v1.9 변경 요약 (Changelog)

v1.9는 벤치마킹 결과 중 사용자가 승인한 4개 항목만 반영한다. 적용 범위는 기수별 커리큘럼·일정·자료·영상 버전 관리(Cohort Version Pack), 채팅·과제·영상·Drive 파일 기반 Contextual AI Tutor, 공유 파일 read/write와 강의 영상 read-only를 명확히 분리하는 Drive Permission Policy, 각 기수의 메인 대시보드인 Cohort Home으로 한정한다. 그 밖의 벤치마크 아이디어는 이번 버전에 적용하지 않는다.

| # | 업그레이드 | v1.8 → v1.9 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cohort Version Pack | 기수별 커리큘럼, 일정, 과제, 자료, 강의 영상, Drive 폴더, 변경 이력을 하나의 버전 팩으로 관리 | 4.4, 4.8, 6.3, 8 |
| 2 | Contextual AI Tutor | AI 답변이 채팅, 과제, 강의 영상, Drive 파일, 세션 맥락을 구분해 참고하고 출처를 남김 | 4.4, 6.1, 6.3, 6.7 |
| 3 | Drive Permission Policy | 대화방 공유 파일은 참여자 read/write, 강의 영상은 수강생/assistant read-only로 명확히 분리 | 4.4, 5, 6.3, 6.6 |
| 4 | Cohort Home | 각 기수별 오늘 할 일, 다음 세션, 공지, 과제, Drive 파일, 영상, AI 질문 진입점을 한 화면에 제공 | 4.4, 7, 8, 10 |

## v1.8 변경 요약 (Changelog)

v1.8은 관리자가 AI 트렌드, 기술, 이슈에 대해 사진, 링크, 글을 직접 올릴 수 있는 관리자 전용 콘텐츠 게시 기능을 추가한다. 초기 버전에서는 제품 책임자/관리자인 장동인 교수만 작성·수정·삭제할 수 있도록 제한하고, 수강생·수료생·외부 사용자는 공개 범위에 따라 읽기만 가능하다.

| # | 업그레이드 | v1.7 → v1.8 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 관리자 전용 AI 트렌드 게시 | 사진, 링크, 글을 포함한 AI 트렌드/기술/이슈 콘텐츠 발행 | 4.6, 4.8 |
| 2 | 작성 권한 제한 | 초기에는 관리자 본인만 작성·수정·삭제 가능 | 2.2, 6.3 |
| 3 | 콘텐츠 공개 범위 | public, student, alumni, admin_only 공개 범위 설정 | 4.6, 7 |
| 4 | 콘텐츠 카드/피드 | 이미지 썸네일, 외부 링크, 요약, 태그 기반 목록 제공 | 7, 10 |

## v1.7 변경 요약 (Changelog)

v1.7은 강의를 수강하고 수료한 사람들이 원할 경우 자신과 회사를 소개할 수 있는 선택형 공개 프로필 기능을 추가한다. 이 기능은 완전히 optional이며, 기본값은 비공개다. 수료생은 아무것도 올리지 않아도 되고, 원하면 사진, 이력, 회사 설명, 연락/협업 관심사 등을 입력해 동문 또는 전체 공개 범위로 노출할 수 있다.

| # | 업그레이드 | v1.6 → v1.7 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수료생 선택형 공개 프로필 | 사진, 이력, 회사소개, 관심사 입력 가능 | 4.5, 6.3, 7 |
| 2 | 완전 optional / 기본 비공개 | 입력하지 않아도 서비스 이용에 불이익 없음 | 2.2, 4.5, 5 |
| 3 | 공개 범위 제어 | 비공개, 동문 공개, 전체 공개 선택 | 4.5, 6.3 |
| 4 | 동문 네트워크 가치 강화 | 원하는 사람만 자기소개와 회사 정보를 공개해 신뢰 기반 네트워킹 | 10, 12 |

## v1.6 변경 요약 (Changelog)

v1.6은 별도 외부 영상 스트리밍 서비스를 제외하고, 강의 영상·대화방 파일·기수별 파일 권한을 모두 Google Drive 기반으로 단일화한다. 강의 녹화본은 Drive에 업로드하고, 수강생/assistant는 read-only로 재생하며, 대화방 공유 파일은 참여자 read/write 권한을 유지한다.

| # | 업그레이드 | v1.5 → v1.6 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 외부 영상 스트리밍 서비스 제외 | 별도 스트리밍 인프라 전제를 제거하고 Drive 권한 기반 재생으로 단일화 | 5, 6 |
| 2 | Google Drive 단일 영상 저장소 | Zoom 녹화본 배포·재생·권한·알림을 Drive 중심으로 정리 | 4.4, 6.1, 6.3 |
| 3 | 영상 보안 정책 재정의 | 만료 URL이 아니라 Drive read-only 권한·외부 공유 차단 정책으로 관리 | 5, 11 |

## v1.5 변경 요약 (Changelog)

v1.5는 교수자가 Zoom 강의 녹화본을 다운로드해 Google Drive에 업로드하면, 해당 기수 수강생들이 포탈에서 read-only로 강의 영상을 재생하고, 업로드 알림을 받으며, 영상 내용에 대해 질문하고 AI가 답변할 수 있도록 한다.

| # | 업그레이드 | v1.4 → v1.5 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zoom 녹화본 Drive 배포 | 교수자/운영자가 Google Drive에 강의 영상 업로드 후 세션에 연결 | 4.4, 6.3 |
| 2 | 수강생 read-only 영상 접근 | 수강생·assistant는 재생/보기만 가능, 수정/삭제 불가 | 4.4, 6.3 |
| 3 | 강의 영상 업로드 알림 | 영상 업로드 후 대상 수강생 전체에 알림톡/이메일/대화방 공지 발송 | 4.7, 9 |
| 4 | 영상 내용 기반 Q&A | 강의 영상에 대해 질문하면 AI가 영상 메타데이터/요약/자막을 바탕으로 답변 | 4.4, 6.7 |

## v1.4 변경 요약 (Changelog)

v1.4는 기수별 대화방을 단순 메시지 공간에서 협업형 학습 공간으로 확장한다. 모든 참여자(student, assistant, instructor, admin)는 대화방 안에서 파일을 읽고 쓸 수 있으며, 파일 저장소는 Google Drive를 사용한다. 또한 수강생은 대화방 또는 별도 AI 질문 패널에서 AI, vibe coding, Claude Code, Claude Design 관련 질문을 하고, AI가 즉시 답변하도록 한다.

| # | 업그레이드 | v1.3 → v1.4 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Google Drive 기반 파일 공유 | 기수별 대화방에 Drive 폴더 연결, 모든 참여자 read/write | 4.4, 6.1, 6.3 |
| 2 | 대화방 파일 메시지 | 카카오톡처럼 파일 업로드, 링크 공유, 미리보기, 다운로드 | 4.4, 7 |
| 3 | AI 질문 답변 튜터 | AI/vibe coding/Claude Code/Claude Design 질문에 AI가 답변 | 4.4, 6.1 |
| 4 | 파일/AI 운영 관리 | 관리자 파일 권한 동기화, AI 응답 로그, 부적절 답변 신고 | 4.8, 11 |

## v1.3 변경 요약 (Changelog)

v1.3은 각 기수별로 카톡방 같은 실시간/준실시간 대화방을 만들 수 있도록 커뮤니케이션 기능을 추가한다. 이 대화방은 단순 잡담 채널이 아니라, 기수 안에서 과제 안내, 질문, 답변, 공지, 알림, 운영자 고정 메시지가 흐르는 기수별 커뮤니케이션 허브다.

| # | 업그레이드 | v1.2 → v1.3 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기수별 대화방 추가 | 각 cohort마다 전용 chat room 생성 | 4.4, 6.3, 7 |
| 2 | 과제·질문·알림 통합 흐름 | 과제 안내, 제출 리마인드, 질문, 답변, 공지를 대화방에 노출 | 4.4, 4.7 |
| 3 | 운영자 고정/공지 메시지 | 중요 메시지 pin, 읽음/미확인 관리, 알림 발송 연동 | 4.7, 4.8 |
| 4 | Q&A 게시판과 역할 분리 | 즉시성 있는 질문은 대화방, 지식 축적형 질문은 Q&A 게시판 | 4.4 |

## v1.2 변경 요약 (Changelog)

v1.2는 실제 교육 운영 조건을 PRD에 반영한다. 정규 과정은 총 10회, 주 1회, 매주 오후 6시~9시 Zoom 강의로 운영하며, 컴퓨터 사용이 익숙하지 않거나 실습을 따라오기 어려운 CEO·임원을 위해 토요일 오후 3시~6시 오프라인 보충 교육 세션을 약 3회 제공한다.

| # | 업그레이드 | v1.1 → v1.2 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10회 정규 Zoom 강의 일정 확정 | 주차별 커리큘럼을 10회차 온라인 라이브 강의 기준으로 정리 | 1.4, 4.1, 4.4, 7 |
| 2 | 토요일 오프라인 보충 세션 추가 | 디지털 활용이 어려운 수강생을 위한 대면 실습 보완 장치 추가 | 4.4, 6.3, 7, 8, 9 |
| 3 | 화상 강의 범위 명확화 | 포탈 자체 화상 기능은 제외하되 Zoom 링크·녹화·출석·알림 관리는 포함 | 1.4, 4.4 |
| 4 | 보충 세션 운영/알림/관리 반영 | 세션 타입, 신청/참석 관리, 알림톡 템플릿 추가 | 6.3, 9 |

## v1.1 변경 요약 (Changelog)

v1.0은 “교육을 잘 운영하는 시스템”으로 완성도가 높았으나, Discovery 관점에서 “CEO가 진짜 원하는 결과”에 공백이 있었다. v1.1은 CEO의 Desired Outcome을 “수료”가 아니라 “우리 회사에 적용할 무언가를 직접 만들어 보는 것”으로 재정의하고, 8개 업그레이드를 반영한다.

| # | 업그레이드 | v1.0 → v1.1 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Build 결과물 중심 전환 | 신규 모듈 I 추가, KPI 교체 | 4.9, 10 |
| 2 | 동반자(Assistant) 계정 모델 | RBAC에 assistant 역할 추가 | 2.2, 4.3 |
| 3 | 추천 루프 P0 승격 | B-7 백로그 → B-8 P0, growth loop 설계 | 4.2, 4.10 |
| 4 | 법인 결제·세금계산서 플로우 | “결제 제외” → 인보이스/입금확인 P0 | 4.3, 1.4 |
| 5 | 재학생 1:1 핸즈온 코칭 | 오피스아워 student로 확장 | 4.4 |
| 6 | 프라이버시를 셀링포인트로 | 동문 디렉토리 기본 비공개 전환 | 4.5, 5 |
| 7 | 콘텐츠 = CEO 의사결정 브리프 | 트렌드 아티클 포맷 전환 | 4.6 |
| 8 | 비즈니스 임팩트 측정(90일 추적) | 수료 후 적용성과 Follow-up | 4.5, 10 |

검증 필요 위험 가정은 11장에 명시한다.

# 1. 제품 개요

## 1.1 배경

AI4CEO는 일반 기업의 CEO와 임원을 대상으로 하는 바이브코딩(Claude Code 기반 코딩·디자인) 스쿨이다. 현재 모집, 안내, 교육 운영, 수료 후 관리가 이메일·전화·오프라인 자료로 분산되어 있어, 지원자 경험과 운영 효율 모두에 한계가 있다. 본 포탈은 모집(Acquisition) → 과정안내(Information) → 수강신청(Application) → 교육진행(Learning/CMS) → 결과물 산출(Build) → 수료 후 AS(Retention) → AI 의사결정 브리프(Content)의 전체 수명주기를 하나의 웹 포탈로 통합한다.

## 1.2 제품 비전

CEO가 지원서를 내는 순간부터, 자기 손으로 첫 결과물을 만들어 회사에 적용하고, 수료 후 동문이 되어 최신 AI 의사결정 브리프를 받아보는 순간까지, 모든 접점이 카카오톡 알림과 함께 끊김 없이 이어지는 경영진 전용 AI 교육 플랫폼.

## 1.3 핵심 설계 원칙

- 결과물 우선(Outcome over Completion): 성공의 기준은 출석·수료가 아니라 “수강생이 실제로 만든 결과물과 회사 적용”이다. 모든 모듈과 KPI는 이 기준에 정렬한다.

- 모바일 퍼스트, 앱 설치 불필요: 대상 사용자(CEO·임원)는 앱 설치 요구 자체가 이탈 요인이다. 반응형 웹 + PWA로 제공하고, 알림은 카카오 알림톡으로 해결한다.

- 로그인 장벽 최소화: 지원 단계는 비로그인으로 완료 가능해야 한다. 계정은 합격 후에 생성한다.

- 위임 현실 수용(Proxy-aware): CEO는 수행비서·실무 임원과 함께 학습하거나 일부를 위임한다. 1인 계정이 아니라 CEO + 동반자(assistant) 단위를 기본 모델로 설계한다.

- 운영 자동화: 지원 접수, 합격 통보, 과제 마감, 수료 안내 등 반복 커뮤니케이션은 알림톡·이메일로 100% 자동화한다.

- 추천 기반 성장(Referral-first): CEO 시장의 유입은 검색이 아니라 지인 추천이다. 추천 루프를 1차 성장 엔진으로 설계한다.

- 포탈 엔진의 재사용: CAIO Portal, Gov Portal과 코어 패키지(packages/core, notify, vms)를 공유하는 모노레포 구조로 개발한다.

- 기수별 대화 맥락 보존: 카카오톡처럼 빠르게 묻고 답하되, 과제·공지·질문·알림 기록이 포탈 안에 남아 다음 운영과 AS에 재사용되도록 한다.

- 콘텐츠 민첩성(Content Agility, v2.6): AI 분야는 주 단위로 변한다. 교수자는 진행 중 기수에서도 강의 내용을 즉시 수정하고 새 콘텐츠를 추가할 수 있어야 한다. 편집은 가볍게, 이력은 자동으로, AI 조교 컨텍스트는 항상 최신으로 유지한다.

## 1.4 범위 (Scope)

- 포함: 공개 사이트, 모집/지원, 추천 트래킹, 선발 관리, 법인 결제(인보이스·입금확인·세금계산서 요청), 교육 CMS(총 10회 주 1회 Zoom 정규 강의, Cohort Home, Cohort Version Pack, Google Drive 기반 Zoom 녹화본 read-only 재생, 과제, 출석, 공지), 기수별 대화방(과제·질문·알림 허브), Drive Permission Policy 기반 대화방 파일 공유(모든 참여자 read/write)와 강의 영상 read-only 분리, 채팅·과제·영상·Drive 파일 맥락을 참고하는 Contextual AI Tutor, 토요일 오프라인 보충 교육 세션(약 3회) 신청·안내·출석 관리, Build 결과물 쇼케이스, 재학생 1:1 코칭 예약, 수료생 AS 커뮤니티, 수료생 선택형 공개 프로필(사진·이력·회사소개, 완전 optional), 수료 90일 적용성과 추적, AI 의사결정 브리프 콘텐츠, 카카오 알림톡/이메일 알림, 관리자 콘솔

- 제외 (v1.0 → v1.1 조정):

  - 온라인 결제(PG) 연동은 제외하되, 법인 계좌이체 기반 인보이스·세금계산서 발행 요청·입금확인 플로우는 포함(P0)으로 변경. 고가 CEO 프로그램의 현실 반영

  - 네이티브 모바일 앱(2단계, Tauri로 동일 코드 패키징 가능 구조만 유지)

  - 포탈 자체 실시간 화상 강의 기능(Zoom 링크·녹화·출석·알림 관리는 포함)

  - 영상 DRM(화면녹화 방지) — 비용 대비 v1 제외

## 1.5 과정 운영 모델 (v1.2)

AI4CEO 정규 과정은 총 10회, 주 1회, 오후 6시~9시 Zoom 강의를 기본 운영 모델로 한다. 18기는 2026년 9월 7일(월) 오후 6시에 개강하며, 이후 매주 같은 요일·시간에 총 10회 진행한다 (9/7, 9/14, 9/21, 9/28, 10/5, 10/12, 10/19, 10/26, 11/2, 11/9 — 운영 상황에 따라 일부 조정 가능). 포탈은 Zoom 자체를 대체하지 않고, 각 회차의 일정, Zoom 링크, 강의자료, 녹화 영상, 출석, 과제, 알림을 통합 관리한다.

단, AI4CEO의 바이브코딩 콘텐츠는 기술 변화와 수강생 수준에 맞춰 기수마다 조금씩 바뀐다. 따라서 포탈은 하나의 고정 커리큘럼을 모든 기수에 공유하지 않고, 기수 생성 시점에 커리큘럼 템플릿을 복제해 해당 기수 전용 스냅샷을 만든다. 이후 각 기수는 세션 제목, 일정, Zoom 링크, 실습 내용, 과제, 자료, 보충 세션 구성을 독립적으로 수정할 수 있어야 한다.

컴퓨터 사용이 익숙하지 않거나 정규 Zoom 실습을 따라오기 어려운 수강생을 위해, 과정 중 토요일 오후 3시~6시 오프라인 보충수업 3회를 제공한다. 18기 확정 일정은 10/17(토), 10/31(토), 11/14(토) 15:00~18:00이며, 별도의 장소에서 대면으로 모인다. 보충수업은 복습 위주로 운영한다 — 질의응답, 프로그램 설치, 실행 방법, 버그 수정을 지원하고, 정규 수업 진도와는 무관하게 진행한다. 중간에 이해가 안 된 내용을 직접 질문하거나 시연을 요청할 수 있다. Zoom 방송과 녹화는 하지 않는다 (따라서 강의 영상·멤버십 녹화본 열람 대상이 아니다). 3회차(11/14)는 정규 10회차(11/9) 이후에 열리므로 종합 프로젝트 마무리 지원 성격을 겸한다. 포탈은 신청, 정원, 장소 안내, 참석 여부, 후속 과제 연결을 관리한다.

| 구분 | 운영 방식 | 포탈에서 관리할 것 |
| --- | --- | --- |
| 정규 강의 | 총 10회, 주 1회, 18:00~21:00, Zoom | 일정, Zoom 링크, 자료, 녹화, 출석, 과제, 알림 |
| 오프라인 보충수업 | 3회 — 18기: 10/17, 10/31, 11/14(토) 15:00~18:00, 별도 장소 대면, Zoom 방송·녹화 없음 | 신청, 정원, 장소, 참석, 준비물, 후속 안내 |
| 1:1 코칭 | 필요 시 예약, 화면공유/대면 | 슬롯, 예약, 확정 알림, 코칭 메모 |
| 기수별 커리큘럼 | 템플릿 복제 후 기수별 수정 | 콘텐츠 버전, 세션/과제/자료 스냅샷, 변경 이력 |

## 1.6 커리큘럼 표준 v18 — 4대 핵심 트랙과 AX 통합 모듈 (v2.1)

18기부터 표준 커리큘럼 템플릿은 다음 4대 핵심 트랙을 중심으로 구성한다. 각 트랙은 “도구를 배우는 것”이 목적이 아니라, CEO가 자기 회사 문제 하나를 골라 결과물(Build)로 완성하고 AX 전개 계획까지 연결하도록 설계한다.

| 트랙 | 핵심 내용 | 기대 결과물 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | 터미널 기반 AI 코딩·디버깅, CLAUDE.md·스킬 작성, 에이전트에게 작업 위임 | 회사 업무용 앱/자동화 스크립트 초안 |
| Claude Design | 프로토타입·랜딩페이지·슬라이드 제작, Vercel·Supabase 연동 웹 UI 챗봇 | 회사 서비스 프로토타입 또는 사내 데모 |
| Claude Cowork | 문서·리서치·분석 등 지식노동 위임, 파일·브라우저·엑셀 도구 활용, 반복 업무 워크플로 | 부서 단위 반복 업무 자동화 워크플로 |
| Harness Engineering | 에이전트 하네스 설계: 도구·권한·가드레일, 컨텍스트·메모리 구조, 평가(Eval) 루프. “에이전트 = 모델 + 하네스” 관점으로 장시간 자율 작업을 안정화 | 회사 업무용 에이전트 하네스 설계서·실습 결과 |

기업 AX 통합 모듈은 별도 트랙이 아니라 4대 트랙 사이에 삽입되는 경영 관점 모듈이다. 배치 원칙은 “도구를 손에 익힌 직후, 그 도구를 회사에 어떻게 적용할지 즉시 결정하게 한다”이다.

| 삽입 주차 | AX 모듈 내용 |
| --- | --- |
| 1주차 | CEO가 AI를 직접 다뤄야 하는 이유, AX의 전체 그림과 단계 |
| 3주차 | 우리 회사 업무 중 자동화·에이전트화 후보 도출 (Build Brief와 연결) |
| 5주차 | 부서별 PoC 설계 — 작게 시작해서 빠르게 검증하는 방법 |
| 7주차 | AX 조직·거버넌스 — 팀 구성, 보안·데이터 정책, ROI 측정 |
| 10주차 | 우리 회사 AX 로드맵 발표와 수료 후 90일 실행 계획 |

### 18기 10주차 상세 커리큘럼 (표준 템플릿 v18 스냅샷)

| 회차 | 일자 | 트랙 | 주요 교육 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 2026-09-07(월) | 오리엔테이션 + AX | AI·LLM 핵심 이해와 바이브코딩 개요 / 주요 LLM 비교 / Claude Code 설치·첫 실습 / [AX] CEO가 AI를 직접 다뤄야 하는 이유 |
| 2주차 | 09-14(월) | Claude Code | 개발 환경 구축(터미널·Python·Node) / Claude Code 실전 세팅 / 첫 프로젝트 생성·디버깅 |
| 3주차 | 09-21(월) | Claude Code + AX | 에이전트 코딩 심화 — CLAUDE.md·스킬·프롬프트·컨텍스트 관리 / [AX] 우리 회사 자동화 후보 도출, Build Brief 작성 |
| 4주차 | 09-28(월) | Harness Engineering | 에이전트 하네스 개념 — 도구·권한·가드레일 설계, 평가 루프, 장시간 자율 작업 안정화 |
| 5주차 | 10-05(월) | Claude Design + AX | 프로토타입·웹 UI 제작 — Vercel·Supabase 연동 챗봇 / [AX] 부서별 PoC 설계 |
| 6주차 | 10-12(월) | Claude Cowork | 지식노동 위임 — 문서·리서치·분석, 파일·브라우저·엑셀 도구 활용 |
| 7주차 | 10-19(월) | Claude Cowork + AX | 반복 업무 자동화 워크플로 구축 / [AX] AX 조직·거버넌스, 보안·ROI |
| 8주차 | 10-26(월) | Harness Engineering | 회사 업무용 에이전트 하네스 구축 실습 — 사내 데이터·RAG 연결 포함 |
| 9주차 | 11-02(월) | 종합 프로젝트 | 내 회사 문제 하나를 Claude Code + Design + Cowork로 구현 / 1:1 점검·코칭 연계 |
| 10주차 | 11-09(월) | 발표 + AX | 종합 프로젝트 발표 / [AX] 우리 회사 AX 로드맵과 수료 후 90일 실행 계획 |

아울러 18기 오프라인 보충수업 3회를 다음과 같이 확정한다 (v2.5). 모두 토요일 15:00~18:00, 별도 장소 대면, Zoom 방송·녹화 없음이며, 복습 위주(질의응답·설치·실행·버그 수정)로 정규 진도와 무관하게 진행한다.

| 회차 | 일자 | 성격 |
| --- | --- | --- |
| 보충 1회차 | 2026-10-17(토) 15:00~18:00 | 1~5주차 복습 — 설치·환경 문제 해결, Claude Code 실행 막힘 해소 |
| 보충 2회차 | 2026-10-31(토) 15:00~18:00 | 6~8주차 복습 — Cowork·하네스 실습 질의응답, 버그 수정, 시연 요청 |
| 보충 3회차 | 2026-11-14(토) 15:00~18:00 | 전 과정 복습 + 종합 프로젝트 마무리 지원 (정규 10회차 이후) |

이 표는 18기 Cohort Version Pack(D-24)의 커리큘럼 스냅샷 기준이며, 기수 시작 전 운영자가 세부 일정·실습 주제를 수정할 수 있다. 17기까지의 GPT·Langchain 중심 실습(RAG, TTS, Ollama 등)은 폐기하지 않고, 6·8주차 실습 리소스와 보충 세션의 선택 콘텐츠로 유지한다.

## 1.7 수강생 라이프사이클과 상태 기반 화면 개방 (v2.2)

포탈의 모든 화면·권한·알림은 아래 라이프사이클을 단일 기준으로 삼는다. 사용자의 상태(status)가 전환되는 순간, 해당 단계의 화면이 열리고 알림톡·이메일이 자동 발송된다.

[안내·모집·문의] → [Billing 청구] → [입금] → [입학확정] → [교육(LMS)] → [수료] → [AS·멤버십]
 guest/applicant    invoiced        paid     enrolled     in_training   completed   alumni(member)

| 단계 | 상태 | 열리는 화면 | 주요 전환 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안내·모집·문의 | guest / applicant | 랜딩, 과정안내, FAQ, AI 뉴스·기술·AX 피드(공개분), 지원서, 문의 | 지원서 제출 → applicant |
| Billing 청구 | invoiced | 결제 안내(스마트스토어 링크/계좌/Toss), 인보이스 조회, 세금계산서 요청 | 합격 처리 시 인보이스 발행 |
| 입금 | paid | 입금 확인 안내, 등록 절차 안내 | Toss webhook 자동 또는 운영자 수동 대조 |
| 입학확정 | enrolled | 프로필 완성, 참여 서약, OT 안내, 준비물(노트북·설치) 가이드 | 프로필+서약 완료 |
| 교육 | in_training | LMS 전체: Cohort Home, 스케줄, 강의 상세·비디오, 과제, 대화방, AI 조교, 코칭, 보충 세션 | 개강일 도래 시 자동 전환 |
| 수료 | completed | 수료증, 만족도 설문, 결과물 최종 등록 | 수료 기준 충족 일괄 처리 |
| AS·멤버십 | alumni | AS Q&A, 오피스아워, 동문 디렉토리, 자료·영상 아카이브, 멤버십 혜택, AI 뉴스·기술·AX 전체 | 수료 처리 시 자동 전환 |

운영 원칙은 다음과 같다.

- 상태가 화면을 결정한다(Status-gated UX): 라우트 보호는 role이 아니라 role + status 조합으로 판단한다. 예를 들어 paid 상태는 결제 화면은 닫히고 등록 화면이 열린다.

- 상태 전환은 이벤트로 기록되며, 전환마다 사전 검수된 알림톡 템플릿이 발송된다(3장 여정과 동일).

- 역행 전환(환불, 중도 이탈 dropped)도 상태 머신 안에서 처리하고 화면 접근을 즉시 회수한다.

### 교육 단계 LMS 구성 (caio-lms 준용)

교육 단계의 LMS는 caio-lms의 @repo/lms 패키지 구조를 준용한다: 수업 스케줄(주차·교시), 강의 상세, 강의 질의응답, AI 조교, 강의평가. 단 AI4CEO에서는 다음을 조정한다.

- 과정소개·강사소개 화면은 두지 않는다. 강사는 장동인 교수 1인 단독이며, 과정 소개는 공개 사이트(A-2)가 담당한다.

- AI 조교는 필수 기능이다. 기존 D-19/D-25(Contextual AI Tutor)를 AI 조교로 명명하고, caio-lms의 AI 조교 호출부(Route Handler·스트리밍·rate limit·캐싱)를 재사용한다.

- 강의평가는 세션 단위로 수집한다(D-27).

# 2. 사용자 정의 (Personas & Roles)

## 2.1 페르소나

| 페르소나 | 설명 | 핵심 니즈 |
| --- | --- | --- |
| P1. 지원자 (Prospect) | AI 도입을 고민하는 기업 CEO·임원. 지인 추천으로 유입 | 과정이 나에게 맞는지 5분 안에 판단, 간편한 지원 |
| P2. 수강생 (Student) | 선발되어 교육 중인 CEO·임원. 시간이 절대적으로 부족 | 모바일에서 강의·과제를 한 화면에서 처리, 막힌 지점에서 즉시 도움, 내 결과물 완성 |
| P2-a. 동반자 (Assistant) | 수강 CEO를 보조하는 수행비서·실무 임원 | CEO 대신/함께 자료·과제 처리, CEO에게 핵심만 전달 |
| P3. 수료생 (Alumni) | 과정을 마친 동문. 지속적 관계와 최신 정보 기대 | AI 의사결정 브리프, 질문 채널(AS), 폐쇄형 신뢰 네트워크 |
| P4. 운영자 (Admin) | 장동인 교수 및 운영 스태프 | 지원자 선발, 기수 운영, 콘텐츠 발행, 입금·세금계산서 처리를 최소 클릭으로 |

## 2.2 역할 및 권한 (RBAC)

| 역할 | 권한 |
| --- | --- |
| guest | 공개 페이지 열람, 지원서 제출 |
| applicant | 본인 지원서 조회·수정(마감 전), 전형 상태 확인 |
| student | 소속 기수의 강의·자료·과제·공지 접근, 과제·결과물 제출, 기수별 대화방 참여, Q&A 작성, 1:1 코칭 예약 |
| assistant | 연결된 CEO(student) 계정의 기수 콘텐츠 접근·과제 공동 작업, 기수별 대화방 참여. CEO가 명시적으로 초대·연결. 결과물/제출은 CEO 명의로 귀속 |
| alumni | AS 커뮤니티, AI 의사결정 브리프 아카이브, 선택형 공개 프로필 작성/수정/비공개 전환, (동의 시)동문 디렉토리, 오피스아워 예약 |
| admin | 전체 관리 (기수, 회원, 콘텐츠, 결제/입금, 알림, 통계). AI 트렌드/기술/이슈 게시글 작성·수정·삭제는 초기 버전에서 제품 책임자/관리자 본인만 허용 |

권한은 Supabase Auth + profiles.role + enrollments.status(1.7 상태 머신) 조합으로 강제하며, Row Level Security(RLS)를 적용한다. 강사는 장동인 교수 1인 단독 운영이므로 초기 버전에서 instructor와 admin은 동일인이 겸임하고 별도 강사 계정을 두지 않는다 (역할 자체는 향후 확장을 위해 유지). student는 enrollments 테이블 기준 본인 소속 기수(cohort) 데이터만 접근 가능하다. assistant는 assistant_links(ceo_user_id)로 연결된 CEO의 권한을 위임 상속하며, 권한 부여·해제는 CEO 본인만 가능하다.

# 3. 사용자 여정 (End-to-End Journey)

[발견]      [탐색]        [지원]        [선발/결제]      [수강·Build]          [수료]        [동문]
지인추천 → 과정안내/FAQ → 지원서 제출 → 합격→인보이스   → 강의·과제·결과물완성  → 수료증/설문 → AS·브리프
 │            │              │(알림톡:접수) │(알림톡:합격)    │(알림톡:개강·마감)     │(알림톡:수료) │(90일 성과추적)
 │            └─ AI 의사결정 브리프 공개글이 유입 콘텐츠 역할                                    │
 └─ 추천 코드로 유입 추적 ──────────────────────────────────────── 동문 추천이 신규 기수 모집으로 순환 ┘

각 단계 전환은 시스템 이벤트로 기록되며, 이벤트마다 사전 검수된 알림톡 템플릿이 자동 발송된다. 알림톡 템플릿은 카카오 검수에 수 일이 소요되고 등록 후 수정이 불가하므로, 본 PRD 9장의 템플릿 초안을 개발 착수와 동시에 검수 신청한다.

핵심 순환(Growth Loop): 수강생의 결과물(Build) → 쇼케이스 공유 → 동문 추천 코드 → 신규 지원자 유입 → 다음 기수. 이 루프가 SEO·뉴스레터보다 우선하는 1차 성장 엔진이다.

# 4. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

표기: P0 = 출시 필수, P1 = 출시 후 1개월 내, P2 = 백로그

## 4.1 모듈 A — 공개 사이트 (Public Site)

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 랜딩 페이지 | 과정 가치 제안, 수료생 결과물 쇼케이스, 커리큘럼 요약, CTA(지원하기). v0로 디자인 생성 | P0 |
| A-2 | 과정 안내 | 총 10회 정규 과정(주 1회, 18:00~21:00 Zoom, 18기 2026-09-07 개강), 강사 소개, 기수별 모집 일정, 4대 트랙(Claude Code·Claude Design·Claude Cowork·Harness Engineering) + AX 통합 모듈 커리큘럼(1.6), 토요일 오프라인 보충 세션(약 3회, 15:00~18:00) 안내 | P0 |
| A-3 | FAQ | 카테고리형 FAQ (지원 자격, 일정, 준비물, 결제·세금계산서, 환불 정책 등) | P0 |
| A-4 | 수료생 후기 | 수료생 인터뷰·회사 적용 성과 사례 카드 | P1 |
| A-5 | 공유·SEO/OG | 메타태그, OG 이미지, sitemap, 카카오 공유 카드(추천 코드 내장). 공개 페이지는 SSG. ※ CEO 시장 특성상 SEO보다 공유 최적화에 우선 투자 | P0 |

## 4.2 모듈 B — 모집·지원 (Recruiting & Application)

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 모집 기수 관리 | 기수(cohort)별 모집 기간, 정원, 상태(예정/모집중/마감) 관리 | P0 |
| B-2 | 지원서 폼 | 비로그인 제출. 항목: 이름, 회사, 직함, 휴대폰, 이메일, 지원 동기, AI 활용 현황, 추천인 코드(선택). Typeform 스타일 단계형 UI | P0 |
| B-3 | 접수 확인 | 제출 즉시 알림톡(T-01) + 이메일 발송, 지원번호 부여 | P0 |
| B-4 | 지원서 조회 | 휴대폰 + 지원번호로 본인 지원서·전형 상태 확인 (매직링크) | P1 |
| B-5 | 선발 관리 (Admin) | 지원서 목록·검토·메모, 상태 변경(접수→검토→합격/불합격/대기) | P0 |
| B-6 | 합격 통보 | 상태 변경 시 알림톡(T-02/T-03) 자동 발송 + 계정 생성 초대 링크 + 결제 안내 포함 | P0 |
| B-8 | 추천 루프 (Growth) | 추천 코드 발급(동문·파트너), 지원서 유입 귀속, 추천 성과 대시보드, 추천인 리워드 정책 훅. CEO 시장의 1차 유입 채널 | P0 |

변경: v1.0의 B-7 추천인 트래킹(P2)을 B-8 추천 루프(P0)로 승격. 단순 기록을 넘어 성장 엔진으로 설계.

## 4.3 모듈 C — 수강신청·등록·결제 (Enrollment & Billing)

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 계정 생성 | 합격자 전용 초대 링크로 Supabase Auth 가입 (이메일 매직링크 기본, 카카오 OAuth 옵션) | P0 |
| C-2 | 등록 확정 | 프로필 완성(사진, 회사 소개) + 참여 서약 동의 시 student 역할 부여 | P0 |
| C-3 | 오리엔테이션 안내 | 등록 확정 시 OT 일정·장소 알림톡(T-04) 발송 | P0 |
| C-4 | 동반자 초대 | CEO가 수행비서·임원을 assistant로 초대(이메일/링크). 연결 시 기수 콘텐츠 위임 접근. CEO만 해제 가능 | P0 |
| C-5 | 법인 인보이스 발행 | 합격자에게 교육비 인보이스(법인명·사업자번호·금액) 자동 생성·발송 | P0 |
| C-6 | 입금 확인 처리 | 계좌이체 입금 대조 → 운영자 확인 → 등록 상태 paid 전환 → 알림톡(T-11) | P0 |
| C-7 | 세금계산서 요청 | 수강생이 세금계산서 발행 요청(사업자등록증 업로드) → 운영자 발행 처리·상태 추적 | P0 |
| C-8 | Toss Payments 연동 (v2.2) | PaymentProvider 어댑터에 toss 구현 추가. 카드·계좌이체 결제창, 결제 승인 webhook 수신 → payments 기록 → enrollments.status=paid 자동 전환 → 알림톡(T-11). env feature flag(PAYMENT_TOSS_ENABLED)로 활성화 제어. Toss 결제 건의 증빙(매출전표·현금영수증)은 Toss가 처리하므로 팝빌 발행 대상에서 제외(v2.3 결정) | P1 |
| C-9 | 네이버 스마트스토어 병행 운영 (현행) | 스마트스토어(smartstore.naver.com/aibblab) 카드결제 링크 안내, 구매확정 기반 수동 대조 후 운영자가 paid 처리. Toss 빌링 안정 운영 확인 시 스마트스토어 병행 종료(v2.3 결정) | P0 |
| C-10 | 팝빌(Popbill) 증빙 자동 발행 (v2.2, v2.3 범위 확정) | TaxInvoiceProvider 어댑터에 popbill 구현 추가. 대상은 직접 계좌이체(bank_transfer) 건에 한정(v2.3) — 법인은 전자세금계산서, 개인은 현금영수증을 자동 발행. paid 전환 + (법인의 경우) 사업자등록증 확인 시 자동 발행·국세청 전송·상태 추적. API 키 미발급 상태를 전제로 mock 모드(발행 시뮬레이션·로그)로 선구현하고, env(POPBILL_LINK_ID, POPBILL_SECRET_KEY, TAX_INVOICE_PROVIDER=popbill) 설정 즉시 실발행으로 전환. 키 발급 전에는 manual(운영자 수동 발행)이 기본값 | P1 |

변경: v1.1에서 PG 없이 인보이스·입금확인·세금계산서 플로우(C-5~7)를 P0로 추가했고, v2.2에서 결제·세금계산서를 어댑터 구조로 재편한다. PaymentProvider = bank_transfer(계좌이체) | smartstore(현행) | toss(예정), TaxInvoiceProvider = manual(현행) | popbill(예정). 어댑터·데이터 모델·webhook 엔드포인트는 지금 구현하고, 실제 활성화는 feature flag로 제어한다.

## 4.4 모듈 D — 교육진행 CMS/LMS (Learning)

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 기수 대시보드 | 수강생 홈: 이번 주 강의, 미제출 과제, 최근 공지, 내 결과물 진행 상태를 한 화면에 표시. v1.9부터 Cohort Home의 경량 버전으로 유지 | P0 |
| D-2 | 커리큘럼/세션 | 정규 세션 10회를 주차별로 구조화. 기본 운영값은 주 1회 18:00~21:00 Zoom 강의이며, 세션별 제목, 일시, Zoom 링크, 강의자료, 녹화 영상, 출석 상태를 관리. 세션과 과제는 기수별 스냅샷으로 저장되어 기수마다 내용·일정·자료를 독립 수정 가능 | P0 |
| D-3 | 강의 영상 (Google Drive VMS) | 교수자/운영자가 Zoom 강의 녹화본을 다운로드해 Google Drive 표준 경로 /ceo_ai_coding/ceo_{기수}기/강의비디오/(18기: /ceo_ai_coding/ceo_18기/강의비디오/)에 업로드하고 세션에 연결. 해당 기수 수강생과 연결된 assistant는 포탈에서 read-only로 재생/보기 가능하며, 수정·삭제·권한 변경은 불가. 배속·이어보기는 Drive 임베드/플레이어 지원 범위 내에서 제공. 오프라인 보충수업(D-13)은 Zoom 방송·녹화가 없으므로 영상 업로드 대상이 아님(v2.5) | P0 |
| D-4 | 시청 진도 기록 | 플레이어 이벤트(재생 위치)를 주기 저장 → 진도율 산출 | P1 |
| D-5 | 강의자료 | PDF·코드 파일 업로드(Supabase Storage), 세션별 첨부, 다운로드 권한 = 해당 기수 | P0 |
| D-6 | 과제 | 과제 등록(마감일시), 제출(파일/URL/텍스트), 마감 24시간 전 알림톡(T-05). 독촉 톤은 A/B 검증(가정 A2) | P0 |
| D-7 | 과제 피드백 | 운영자 코멘트·통과 여부 표시, 피드백 등록 시 알림톡(T-06) | P1 |
| D-8 | 출석 | 세션별 출석 체크(운영자 일괄 입력 또는 QR 셀프 체크인), 출석률 자동 집계 | P1 |
| D-9 | 공지사항 | 기수별 공지 발행, 발행 시 알림톡(T-07) 옵션 선택 발송 | P0 |
| D-10 | Q&A 게시판 | 수강생 질문 → 운영자/강사 답변. 답변 등록 시 알림톡(T-06 재사용). 대화방에서 반복되는 질문 중 지식으로 남길 가치가 있는 항목을 Q&A로 승격 | P1 |
| D-11 | 실습 리소스 허브 | 바이브코딩 실습용 링크 모음 — Claude Code 설치 가이드, Claude Design·Cowork 시작 가이드, 하네스 설계 템플릿(CLAUDE.md·권한·평가 루프), 예제 저장소, 프롬프트 템플릿. 17기 이전 GPT·Langchain·RAG 실습 자료는 선택 콘텐츠로 보관 | P1 |
| D-12 | 1:1 핸즈온 코칭 (재학생) | 재학 중 막힌 지점 해결용 코칭 슬롯 예약(화면공유/대면). 예약 확정 알림톡(T-12). 비동기 Q&A로 부족한 CEO 즉시성 보완 | P0 |
| D-13 | 오프라인 보충수업 | 토요일 15:00~18:00 대면 보충수업 3회 운영. 18기 확정 일정: 10/17, 10/31, 11/14(v2.5). 복습 위주 — 질의응답, 설치, 실행 방법, 버그 수정 지원. 정규 진도와 무관, 별도 장소, Zoom 방송·녹화 없음. 직접 질문·시연 요청 가능. 신청/정원/장소/참석 여부 관리, 확정 알림톡(T-13) 발송 | P0 |
| D-14 | 기수별 커리큘럼 템플릿 복제 | 새 기수 생성 시 표준 10회 커리큘럼 템플릿(18기부터 v18 — 1.6의 4대 트랙 + AX 통합 모듈)을 복제해 해당 기수 전용 세션·과제·자료 스냅샷을 생성. 운영자는 기수 시작 전 바이브코딩 콘텐츠, 스케줄, 실습 주제, 과제, 오프라인 보충 세션 구성을 수정 가능 | P0 |
| D-15 | 커리큘럼 변경 이력 | 기수별 세션·과제·자료 변경 시 변경자, 변경일, 변경 내용, 수강생 공개 여부를 자동 기록. D-28/D-29의 모든 인라인 편집·세션 삽입이 자동으로 이력에 남음. 이미 공개된 세션의 주요 변경은 대상자에게 알림 발송 가능 | P0 (v2.6 승격) |
| D-16 | 기수별 대화방 | 각 기수(cohort)마다 카톡방처럼 쓰는 전용 대화방 생성. 수강생, 연결된 assistant, 운영자, 강사가 참여하며 과제 안내, 질문, 답변, 공지, 알림, 파일/링크 공유를 한 흐름에서 처리. 모든 참여자는 대화방 메시지와 파일에 read/write 가능. 중요 메시지 고정, 과제/세션/공지와 메시지 연결, 읽음/미확인 상태 표시 | P0 |
| D-17 | 대화방 과제·질문 연결 | 대화방 메시지에서 특정 과제/세션/Build Brief를 참조하거나, 운영자가 메시지를 과제 공지·Q&A 항목으로 전환 가능. 과제 마감/피드백 알림은 대화방에도 자동 게시 | P1 |
| D-18 | Google Drive 파일 공유 | 기수별 대화방마다 Google Drive 폴더를 자동 생성·연결. 모든 대화방 참여자(student, assistant, instructor, admin)는 해당 폴더와 업로드 파일에 read/write access를 가진다. 대화방에서 파일 업로드, Drive 파일 링크 공유, 다운로드, 미리보기, 파일명 검색, 메시지와 파일 연결을 지원 | P0 |
| D-19 | AI 조교 (질문 답변 튜터) | 수강생이 대화방 또는 AI 질문 패널에서 AI, vibe coding, Claude Code, Claude Design, Claude Cowork, Harness Engineering, 기업 AX 전개, 강의 영상 내용 관련 질문을 하면 AI가 답변. 답변은 기수 맥락, 커리큘럼, 과제, 업로드 자료, 강의 영상 요약/자막/메타데이터를 참고하되, 불확실한 내용은 명시하고 추가 자료/코칭/Q&A로 연결. 기본 호출부는 caio-lms @repo/lms의 AI 조교(Claude API·스트리밍·rate limit·캐싱)를 재사용하고, 모델은 운영 시점 승인 모델로 설정 | P0 |
| D-20 | AI 답변 저장·전환 | AI 답변은 대화방 메시지로 저장 가능하며, 운영자/강사가 유용한 답변을 Q&A 게시판이나 실습 리소스 허브로 승격 가능. 부정확한 답변 신고, 강사 검수 표시, 재답변 요청 지원 | P1 |
| D-21 | 강의 영상 업로드 알림 | 교수자/운영자가 Google Drive에 강의 녹화본을 업로드하고 세션에 연결하면, 해당 기수 수강생/assistant 전체에 알림톡·이메일·기수별 대화방 공지를 발송. 알림에는 세션명, 영상 보기 링크, 주요 주제, 관련 과제 링크 포함 | P0 |
| D-22 | 강의 영상 내용 Q&A | 수강생이 특정 강의 영상 화면에서 질문하면 AI가 해당 세션의 영상 요약, 자막/전사, 강의자료, 과제 맥락을 바탕으로 답변. 답변에는 가능하면 관련 영상 구간/세션 주제/자료 링크를 함께 표시 | P1 |
| D-23 | Cohort Home | 각 기수의 메인 대시보드. 다음 정규 Zoom 세션, 오프라인 보충 세션, 오늘 해야 할 일, 미제출 과제, 최근 공지, 새 대화방 메시지, 새 Drive 공유 파일, 업로드된 강의 영상, 영상 Q&A 진입점, AI 질문 버튼을 한 화면에 표시. 수강생/assistant/instructor/admin 역할별로 보이는 카드와 액션을 분리 | P0 |
| D-24 | Cohort Version Pack | 기수별 커리큘럼, 일정, 과제, 자료, 강의 영상, Drive 폴더, 변경 이력을 하나의 버전 팩으로 관리. 새 기수 생성 시 이전 기수 또는 표준 템플릿을 복제하되, 이후 수정은 해당 기수에만 적용. 운영자는 버전 라벨, 변경 요약, 공개 여부, 수강생 알림 여부를 기록. 잠금(locked) 후 변경은 새 버전 팩 생성 없이 변경 이력(D-15) + 선택적 알림으로 처리하고, 버전 팩 재생성은 다음 기수 복제 시에만 수행(v2.6 확정) | P0 |
| D-25 | Contextual AI Tutor | AI 답변이 질문 위치의 맥락을 자동 인식. 대화방 질문은 최근 메시지·고정 공지·관련 과제, 과제 질문은 과제 설명·제출물·피드백, 영상 질문은 영상 요약/자막/세션 자료, Drive 파일 질문은 해당 파일 메타데이터와 추출 텍스트를 우선 참고. 답변에는 가능한 경우 출처 카드와 연결 화면을 표시 | P0 |
| D-27 | 강의평가 (v2.2) | 세션 종료 후 caio-lms 준용 강의평가 수집(별점+주관식). 결과는 운영 대시보드에 집계, 다음 기수 커리큘럼 개선에 반영 | P1 |
| D-28 | 세션 콘텐츠 인라인 편집 (v2.6) | 교수자/운영자가 진행 중 기수의 세션 제목, 설명, 실습 주제, 콘텐츠 본문(MDX), 첨부 자료를 관리자 콘솔 또는 세션 화면에서 바로 수정. 저장 즉시 수강생 화면에 반영되고 D-15 이력에 자동 기록. 자료는 강의 직전까지 교체 가능하며 세션별 공개 시점 예약 지원. 수정 시 AI 조교가 참조하는 커리큘럼·자료 인덱스를 자동 재구성해 낡은 내용으로 답변하지 않도록 함 | P0 |
| D-29 | 세션 추가·삽입·순서 변경 (v2.6) | 신기술 특강, 데모, 보강 등 새 세션을 기존 10회 일정 사이에 삽입하거나 순서를 변경. 세션 타입(regular_zoom/offline_supplement/special)을 지정하고, 공개 시 대상 수강생에게 알림톡·대화방 공지 발송 여부 선택. 정규 10회 수료 기준 산정에는 special 세션을 포함하지 않음 | P0 |
| D-26 | Drive Permission Policy | Google Drive 권한을 사용 목적별로 명확히 분리. 기수 대화방 공유 폴더와 파일은 모든 참여자 read/write, 강의 영상 폴더와 영상 파일은 수강생/assistant read-only, 운영자/강사는 manage 권한을 기본값으로 한다. 권한 동기화 실패, 외부 공유 감지, 파일 삭제/이동 이벤트는 관리자에게 경고 | P0 |

## 4.5 모듈 E — 수료 및 AS (Completion & After Service)

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 수료 처리 | 수료 기준(출석률·과제 통과·결과물 1개 이상 완성) 충족자 일괄 수료, student→alumni 전환, 알림톡(T-08) | P0 |
| E-2 | 수료증 | PDF 수료증 자동 생성·다운로드 (이름, 기수, 수료일, 고유번호) | P1 |
| E-3 | 만족도 설문 | 수료 시점 설문(NPS 포함), 결과 대시보드 | P1 |
| E-4 | AS Q&A 채널 | 수료 후에도 실무 적용 질문을 올리는 동문 전용 게시판. 월별 답변 SLA 표시 | P0 |
| E-5 | 오피스아워 예약 | 월 단위 오피스아워 슬롯 공개 → 동문 예약 → 확정 알림톡(T-09) | P1 |
| E-6 | 수료생 선택형 공개 프로필 | 완전 optional, 기본 비공개. 수료생이 원할 때만 사진, 이름, 직함, 이력, 전문 분야, 회사명, 회사 설명, 홈페이지/링크, 연락/협업 관심사, 공개 메시지를 입력. 아무것도 올리지 않아도 불이익 없음. 공개 범위는 private, alumni_only, public 중 선택 | P1 |
| E-10 | 동문 디렉토리 | E-6에서 alumni_only 또는 public 공개를 선택한 수료생만 노출. 기수별/회사 분야별 필터. public 프로필은 외부에도 열람 가능하되, 연락처는 별도 동의 항목으로 분리 | P1 |
| E-7 | 자료 평생 접근 | 본인 수료 기수의 강의자료·영상 아카이브 접근 유지 (정책 플래그로 제어) | P0 |
| E-8 | 재교육/심화 과정 안내 | 신규 기수·심화 과정 오픈 시 동문 우선 안내 (이메일 + 알림톡 T-10) | P2 |
| E-9 | 90일 적용성과 추적 | 수료 90일 후 자동 Follow-up 설문: “회사에 무엇이 바뀌었나/무엇을 도입했나”. 재교육·추천·사례 마케팅의 근거 데이터 | P1 |
| E-11 | 수료생 멤버십 (v2.4 확정) | 연 55만원(VAT 포함) 유료 멤버십. 혜택: ① 진행 중 기수 및 과거 모든 기수의 강의 녹화본 시청(read-only, 강의 종료 후 공개분) — 단, 실시간 Zoom 세션에는 참여 불가, ② 전 기수 교재(강의자료) 다운로드, ③ AX 행사 정보 안내와 무료초대권, ④ AI 뉴스·기술·AX 전체 열람. 대화방·과제 제출·AI 조교·코칭은 재학 수강생 전용으로 유지. 가입·갱신·만료 상태 관리, 갱신 D-30/D-7 알림(T-15), 만료 시 접근 자동 회수 | P1 |

## 4.6 모듈 F — AI 의사결정 브리프 (Content)

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 의사결정 브리프 | 관리자 콘텐츠 발행(MDX 에디터). “이 기술이 나오면 우리 회사는 무엇을 결정해야 하나” 포맷 — 단순 뉴스가 아닌 경영 의사결정 관점. 카테고리·태그, 공개/동문 전용 구분 | P0 |
| F-2 | 뉴스레터 발송 | 발행 글 큐레이션 → Resend Broadcast로 동문·구독자 이메일 발송 | P1 |
| F-3 | 공개 구독 | 비회원 이메일 구독 신청(더블 옵트인), 수신 거부 링크 | P1 |
| F-4 | 큐레이션 자동 초안 | Claude API로 주간 AI 동향 → 의사결정 브리프 초안 생성 → 관리자 검수 후 발행 (Human-in-the-loop) | P2 |
| F-5 | AI 뉴스·기술·AX 게시글 | 관리자 본인만 게시. 카테고리를 ai_news(AI 뉴스), tech(기술), ax(기업 AX)로 구분하고, 관심자(비회원)·수강생·수료생 모두를 독자로 한다. 짧은 글·긴 글·사진·외부 링크를 게시. 썸네일 이미지, 본문, 링크 URL, 요약, 태그, 공개 범위(public/student/alumni/admin_only), 발행일을 관리 | P0 |
| F-6 | AI 뉴스·기술·AX 피드 | 사용자는 공개 범위에 따라 ai_news/tech/ax 게시글을 카드형 피드로 열람. 비회원(관심자)은 public 글로 유입되고, 수강생·수료생은 상태에 따라 더 넓은 범위를 열람. 사진, 제목, 요약, 태그, 외부 링크, 관련 브리프/강의 연결을 표시 | P1 |

## 4.7 모듈 G — 알림 시스템 (Notification Engine)

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-1 | 알림톡 발송 | Solapi API 연동. 템플릿 코드 + 변수 치환 발송, 실패 시 SMS 대체 발송 옵션 | P0 |
| G-2 | 이메일 발송 | Resend + React Email 템플릿. 알림톡과 동일 이벤트에 병행 발송 | P0 |
| G-3 | 이벤트 트리거 | Supabase Database Webhook(상태 변경 즉시) + pg_cron(예약: 마감 D-1, OT D-1, 수료 D+90) → Edge Function → 발송 | P0 |
| G-4 | 발송 로그 | 모든 발송 건의 채널·템플릿·상태(성공/실패)·수신자 기록, 관리자 조회 | P0 |
| G-5 | 수신 설정 | 사용자별 채널 수신 동의 관리 (정보성 알림톡은 기본 발송, 마케팅성은 옵트인) | P1 |
| G-6 | 대화방 자동 게시 | 과제 마감, 공지, 세션 변경, 오프라인 보충 세션 안내 등 주요 시스템 이벤트를 기수별 대화방에 자동 게시. 필요 시 알림톡/이메일과 병행 | P0 |
| G-7 | 강의 영상 업로드 알림 | 세션에 Google Drive 녹화본이 연결되면 해당 기수 수강생/assistant에게 알림톡·이메일·대화방 공지를 자동 발송. 재발송/예약 발송 지원 | P0 |

## 4.8 모듈 H — 관리자 콘솔 (Admin)

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 운영 대시보드 | 기수별 지원자 수, 전형 퍼널, 추천 유입 비중, 정규 Zoom 출석률, 오프라인 보충 세션 신청/참석률, 과제 제출률, 결과물 완성률, 입금 현황, 알림 발송 현황 | P0 |
| H-2 | 회원 관리 | 검색, 역할 변경, 기수 배정, 동반자 연결 관리, 비활성화 | P0 |
| H-3 | 콘텐츠 관리 | 정규 Zoom 세션·오프라인 보충 세션·자료·영상·공지·브리프 글 CRUD. AI 트렌드/기술/이슈 게시글은 초기 버전에서 관리자 본인만 작성·수정·삭제 가능. 기수별 콘텐츠 스냅샷을 수정하며, 표준 템플릿 변경이 과거 기수에 자동 반영되지 않도록 분리. v2.6: 인라인 편집(D-28)·세션 삽입(D-29) 진입점을 제공하고, 변경은 자동으로 D-15 이력에 기록 | P0 |
| H-4 | 결제·세금계산서 관리 | 인보이스 발행 목록, 입금 확인 처리, 세금계산서 요청 큐·발행 상태 | P0 |
| H-5 | 수동 알림 발송 | 대상 그룹(기수/역할) 선택 → 검수된 템플릿으로 즉시/예약 발송 | P1 |
| H-6 | 통계 내보내기 | 지원자·수강생·결과물·설문·90일성과 데이터 CSV 내보내기 | P1 |
| H-7 | 오프라인 보충 세션 관리 | 토요일 보충 세션 일정·장소·정원 등록, 신청자 목록, 참석 여부, 준비물 안내 발송 관리 | P0 |
| H-8 | 커리큘럼 템플릿/기수 복제 관리 | 표준 바이브코딩 커리큘럼 템플릿 관리, 새 기수 생성 시 템플릿 복제, 기수별 세션·과제·자료 일괄 편집, 변경 이력 확인 | P0 |
| H-9 | 기수별 대화방 관리 | 대화방 생성/닫기, 참여자 관리, 운영자·강사 메시지 고정, 부적절 메시지 숨김, 메시지 검색, 과제/Q&A 전환, Drive 파일 권한 동기화, 대화·파일 로그 내보내기 | P0 |
| H-10 | AI 튜터 운영 관리 | AI 질문 로그 조회, 답변 신고/재답변 처리, 강사 검수 표시, 주제별 자주 묻는 질문 추출, 모델/프롬프트 설정 관리 | P1 |
| H-11 | 강의 영상 관리 | Zoom 녹화본 Google Drive 파일 연결, read-only 권한 동기화, 영상 공개 상태, 업로드 알림 발송, 영상 요약/자막 처리 상태, 영상별 Q&A 로그 관리 | P0 |
| H-12 | 수료생 공개 프로필 관리 | 수료생 선택형 프로필 목록, 공개 범위 확인, 신고/숨김 처리, 부적절 콘텐츠 검토, public 프로필 검색 노출 상태 관리 | P1 |
| H-13 | Cohort Version Pack 관리 | 기수별 버전 팩 생성/복제/잠금, 커리큘럼·일정·과제·자료·영상·Drive 폴더 연결 상태 확인, 변경 이력과 수강생 알림 여부 관리 | P0 |
| H-14 | Drive Permission Policy 관리 | 기수별 Drive 폴더 권한 템플릿 적용, 대화방 파일 read/write와 강의 영상 read-only 권한 동기화, 외부 공유/권한 오류/삭제 이벤트 확인 및 복구 | P0 |

## 4.9 모듈 I — Build 결과물 쇼케이스 (신규)

v1.1 핵심 신규 모듈. CEO의 Desired Outcome(“직접 만든 결과물”)을 시스템의 중심에 둔다.

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-1 | 결과물 등록 | 수강생이 만든 결과물(앱/자동화/프롬프트/디자인) 등록: 제목, 설명, 스크린샷/영상, 링크/저장소, 회사 적용 여부 | P0 |
| I-2 | 기수 내 쇼케이스 | 같은 기수 수강생 간 결과물 열람·반응(좋아요/코멘트). 동기·자부심 엔진 | P0 |
| I-3 | 공개 쇼케이스(동의 시) | 본인 동의한 결과물만 랜딩(A-1)·후기(A-4)에 노출 → 신규 유입 콘텐츠 | P1 |
| I-4 | 결과물 완성 추적 | 수강생별 결과물 완성 여부를 수료 기준(E-1) 및 KPI에 반영 | P0 |

## 4.10 모듈 J — 추천·성장 (Growth, 신규)

B-8과 연동되는 성장 루프 운영 기능.

| ID | 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| J-1 | 추천 코드 발급 | 동문·파트너별 고유 추천 코드/링크 발급 | P0 |
| J-2 | 유입 귀속 | 추천 코드로 들어온 지원서를 추천인에 귀속, 전환까지 추적 | P0 |
| J-3 | 추천 성과 대시보드 | 추천인별 유입·합격·수료 성과, (정책 시)리워드 산정 | P1 |

# 5. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

| 영역 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 성능 | 공개 페이지 LCP < 2.5s (SSG + Vercel Edge CDN), 포탈 내 페이지 전환 < 1s |
| 보안 | 전 테이블 RLS 적용, 강의 영상은 Google Drive read-only 권한·외부 공유 제한으로 통제, 관리자 콘솔 2FA(TOTP), 개인정보 최소 수집 |
| 프라이버시(강화) | CEO의 학습 사실·결과물·소속·프로필은 기본 비공개. 수료생 공개 프로필, 동문 디렉토리, 공개 쇼케이스는 모두 명시적 옵트인. 공개 프로필은 완전 optional이며, 입력하지 않아도 불이익 없음. “폐쇄형 신뢰 네트워크”를 제품 가치로 보장 |
| 개인정보 | 개인정보처리방침 게시, 지원서 데이터 보존 기간 정책(불합격자 6개월 후 파기), 수집·이용 동의 체크. 사업자등록증 등 결제 서류는 별도 보존·접근 통제 |
| 가용성 | Vercel + Supabase 관리형 인프라 의존, 일 1회 DB 백업(Supabase PITR) |
| 반응형/PWA | 웹과 웹앱(설치형 PWA)이 동일 코드로 동시 작동(v2.2 요구사항). 모바일 퍼스트 반응형, PWA manifest + 서비스워커 + 홈 화면 추가, 오프라인 셸 캐싱(공지·일정 열람) 지원 |
| 접근성 | 시맨틱 마크업, 키보드 내비게이션, 명도 대비 WCAG AA |
| 디자인 일관성 | 전 화면은 docs/DESIGN.md(6.10) 디자인 시스템을 준수. 컬러 토큰(옅은 블루 + K bank식 단색 블루 primary), Pretendard 폰트, Lucide 아이콘 단일 사용, 상태 배지는 중립 배경 + 컬러 점 규칙 유지 |
| 브라우저 | Chrome/Edge/Safari 최신 2개 버전. CSS·JS는 Safari(WebKit) 호환 범위 내 사용 (향후 Tauri 패키징 대비) |
| i18n | v1은 한국어 단일. 문자열 하드코딩 금지(향후 영문 확장 대비) |

# 6. 기술 아키텍처 (Tech Stack & Architecture)

## 6.1 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 언어 | TypeScript | 전체 단일 언어 |
| 프레임워크 | Next.js 15 (App Router) | 공개 페이지 SSG, 포탈 CSR+API Routes |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | v0(Vercel)로 컴포넌트 생성 후 통합. 디자인 토큰·컬러·타이포·아이콘은 docs/DESIGN.md(6.10) 기준 준수 |
| 디자인 시스템 | docs/DESIGN.md | 컬러 토큰(옅은 블루 + K bank식 단색 블루 primary), 폰트 Pretendard, 아이콘 Lucide. 미리보기: docs/design-preview.html |
| 상태/데이터 | TanStack Query + supabase-js | 서버 상태 캐싱 |
| DB/인증/스토리지 | Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions, pg_cron) | AI4CEO 전용 프로젝트 분리 |
| 영상(VMS) | Google Drive + Drive embed/link | Zoom 녹화본 업로드, 기수별 read-only 권한, 포탈 재생 |
| 대화방 파일 공유 | Google Drive API | 기수별 Drive 폴더 자동 생성, 참여자 read/write 권한 동기화 |
| AI 조교 | Claude API (caio-lms @repo/lms 호출부 재사용) | 운영 시점 승인 모델. Contextual AI Tutor가 채팅·과제·Drive 파일·강의 영상 요약/자막 맥락을 구분해 답변 |
| 결제 | PaymentProvider 어댑터: 계좌이체·네이버 스마트스토어(현행), Toss Payments SDK(예정) | webhook 기반 paid 자동 전환. PAYMENT_TOSS_ENABLED feature flag |
| 세금계산서 | TaxInvoiceProvider 어댑터: manual(현행), 팝빌 Popbill API(예정) | API 키 미발급 전제 mock 모드 선구현, env 설정 시 실발행 전환 |
| 카톡 알림 | Solapi 알림톡 API | 카카오 비즈니스 채널 + 템플릿 사전 검수, SMS 대체 발송 |
| 이메일 | Resend + React Email | 트랜잭션 + 뉴스레터(Broadcast) |
| 배포 | Vercel | Preview 배포로 리뷰, main 머지 시 프로덕션 |
| 모노레포 | Turborepo + pnpm | caio/gov 포탈과 코어 공유 |
| 개발 도구 | Claude Code | CLAUDE.md에 본 PRD 참조 명시 |
| 네이티브(2단계) | Tauri 2 | 필요 확인 시 동일 코드 패키징 (Win/Mac/Android/iOS) |

## 6.2 모노레포 구조

ai4ceo-portal/
├── apps/
│   └── ai4ceo/                # 본 PRD 대상 (Next.js)
│       ├── app/(public)/      # 랜딩·과정안내·FAQ·브리프·쇼케이스 (SSG)
│       ├── app/(portal)/      # 수강생·동반자·동문 포탈 (인증 필요)
│       ├── app/(admin)/       # 관리자 콘솔 (결제·세금계산서 포함)
│       └── app/api/           # API Routes (영상 토큰, 인보이스, 추천 귀속 등)
├── packages/
│   ├── ui/                    # shadcn/ui 공통 컴포넌트 (v0 산출물)
│   ├── core/                  # 도메인 로직: 회원·기수·과제·출석·결과물·추천
│   ├── notify/                # Solapi·Resend 클라이언트, 템플릿 매핑
│   ├── billing/              # 인보이스·결제·세금계산서
│   │   ├── providers/payment/   #   bank_transfer | smartstore | toss (어댑터)
│   │   └── providers/tax/       #   manual | popbill (어댑터, mock 모드 지원)
│   ├── vms/                   # Google Drive 강의 영상 연결·권한·재생·영상 Q&A
│   ├── drive/                 # Google Drive 폴더·파일·권한 동기화
│   ├── ai/                    # AI 질문 답변, 컨텍스트 구성, 응답 로그
│   └── db/                    # Supabase 타입·마이그레이션·시드
└── turbo.json

## 6.3 데이터 모델 (핵심 테이블)

profiles        (id PK→auth.users, name, company, title, phone, role, marketing_opt_in,
                 directory_opt_in default false, created_at)
alumni_profiles (id, user_id FK, cohort_id FK, visibility: private|alumni_only|public,
                 photo_path, headline, bio, career_summary, expertise_tags text[],
                 company_name, company_description, company_website,
                 public_contact_opt_in bool default false, contact_email,
                 collaboration_interests, links jsonb, updated_at)               -- 선택형 공개 프로필
assistant_links (id, ceo_user_id FK, assistant_user_id FK, status, created_at)   -- 동반자
curriculum_templates
                (id, name, version, description, is_active, created_at)          -- 표준 커리큘럼 템플릿
cohorts         (id, name, recruit_start, recruit_end, edu_start, edu_end, capacity, status,
                 curriculum_template_id FK, curriculum_version_label)            -- 기수별 커리큘럼 기준
cohort_version_packs
                (id, cohort_id FK, version_label, source_cohort_id FK?,
                 curriculum_snapshot jsonb, schedule_snapshot jsonb,
                 materials_snapshot jsonb, videos_snapshot jsonb,
                 drive_folder_snapshot jsonb, change_summary,
                 locked_at, created_by, created_at)                              -- Cohort Version Pack
applications    (id, cohort_id FK, name, company, title, phone, email, motivation,
                 status: received|reviewing|accepted|rejected|waitlist,
                 referral_code, created_at)                                      -- 추천 귀속
referrals       (id, code UNIQUE, owner_user_id FK, label, created_at)           -- 추천 코드
enrollments     (id, user_id FK, cohort_id FK,
                 status: invited|invoiced|paid|enrolled|in_training|
                         completed|dropped,                              -- v2.2 상태 머신
                 attendance_rate, build_count, completed_at)                     -- paid·build_count 추가
invoices        (id, enrollment_id FK, biz_name, biz_reg_no, amount,
                 status: issued|paid|cancelled, paid_at)                         -- 인보이스
tax_invoices    (id, invoice_id FK, biz_doc_path, provider: manual|popbill,
                 popbill_mgt_key, nts_confirm_num,
                 status: requested|issuing|issued|failed, issued_at)     -- v2.2 팝빌 대응
payments        (id, invoice_id FK, provider: bank_transfer|smartstore|toss,
                 provider_payment_key, method, amount, status:
                 pending|approved|cancelled|failed, approved_at,
                 raw_webhook jsonb)                                      -- v2.2 결제 기록
memberships     (id, user_id FK, plan: annual, price_krw int default 550000,  -- VAT 포함(v2.4)
                 status: active|expired|cancelled,
                 started_at, expires_at)                                 -- v2.3 연 55만원 멤버십
cash_receipts   (id, payment_id FK, provider: toss|popbill,
                 receipt_type: personal|business, popbill_mgt_key,
                 status: pending|issued|failed, issued_at)               -- v2.3 현금영수증
sessions        (id, cohort_id FK, week_no, title, starts_at, ends_at,
                 type: regular_zoom|offline_supplement|coaching|special,     -- v2.6 특강 삽입
                 place, zoom_url, capacity, description,
                 source_template_session_id, content_version, is_published)
videos          (id, session_id FK, google_drive_file_id, google_drive_url,
                 title, duration_sec, visibility: cohort_readonly|hidden,
                 transcript_status: none|processing|ready|failed,
                 summary_mdx, uploaded_by, published_at)                         -- Zoom 녹화본
video_progress  (user_id FK, video_id FK, position_sec, watched_pct, updated_at)
materials       (id, session_id FK, file_path, title)
assignments     (id, cohort_id FK, title, description, due_at)
submissions     (id, assignment_id FK, user_id FK, content, file_path,
                 status: submitted|passed|revise, feedback, submitted_at)
builds          (id, user_id FK, cohort_id FK, title, description, media_path,
                 repo_url, applied_to_company bool, visibility: cohort|public,
                 created_at)                                                     -- 결과물(신규)
build_reactions (build_id FK, user_id FK, type: like, created_at)
attendances     (session_id FK, user_id FK, status: present|late|absent)
session_bookings(id, session_id FK, user_id FK, status: booked|attended|cancelled,
                 created_at)                                                     -- 오프라인 보충 세션 신청/참석
coaching_slots  (id, slot_at, capacity, audience: student|alumni, booked_by[])   -- 1:1 코칭(통합)
chat_rooms      (id, cohort_id FK, type: cohort|admin, title, status: open|closed,
                 google_drive_folder_id, google_drive_folder_url,
                 created_at)                                                     -- 기수별 대화방
chat_members    (chat_room_id FK, user_id FK, role: student|assistant|instructor|admin,
                 last_read_message_id, muted bool, joined_at)
chat_messages   (id, chat_room_id FK, author_id FK, body, message_type:
                 text|system|assignment|notice|question|file|link|ai_answer,
                 pinned bool, related_entity_type: session|assignment|post|build?,
                 related_entity_id, created_at, deleted_at)
chat_files      (id, chat_room_id FK, chat_message_id FK?, google_drive_file_id,
                 google_drive_url, name, mime_type, size_bytes, uploaded_by,
                 permission: cohort_rw, created_at)                              -- Drive 파일 공유
drive_permission_policies
                (id, cohort_id FK, purpose: chat_shared|lecture_video|assignment|admin_only,
                 google_drive_folder_id, participant_permission: reader|writer,
                 instructor_permission: reader|writer|manager,
                 admin_permission: manager, external_sharing_allowed bool,
                 last_synced_at, sync_status: ok|failed|warning)                  -- Drive Permission Policy
ai_question_logs(id, chat_room_id FK?, video_id FK?, user_id FK, question, answer,
                 topic: ai|vibe_coding|claude_code|claude_design|claude_cowork|
                 harness_engineering|ax|video|other,
                 model, context_refs jsonb, status: answered|flagged|escalated,
                 created_at)                                                     -- AI 튜터 응답 로그
ai_context_sources
                (id, ai_question_log_id FK, source_type:
                 chat_message|assignment|submission|video|material|drive_file|session,
                 source_id, source_title, source_url, confidence, created_at)      -- Contextual AI Tutor 출처
cohort_home_widgets
                (id, cohort_id FK, role: student|assistant|instructor|admin,
                 widget_type: next_session|todo|assignment|notice|chat|drive_file|video|ai_entry,
                 display_order int, enabled bool, config jsonb)                   -- Cohort Home 카드 구성
posts           (id, board: notice|qna|as_qna|brief|ai_trend, cohort_id?, author_id, title,
                 body_mdx, excerpt, thumbnail_path, external_url, tags text[],
                 audience: public|student|alumni|admin_only, published_at)
comments        (id, post_id FK, author_id, body, created_at)
impact_surveys  (id, user_id FK, cohort_id FK, sent_at, responded_at,
                 adopted jsonb, nps int)                                         -- 90일 성과(신규)
notifications   (id, user_id?, phone, channel: alimtalk|email|sms, template_code,
                 payload jsonb, status: queued|sent|failed, sent_at)
curriculum_change_logs
                (id, cohort_id FK, entity_type: session|assignment|material|video,
                 entity_id, changed_by, change_summary, before_json jsonb,
                 after_json jsonb, notify_students bool, created_at)

RLS 원칙: cohort 소속 데이터는 enrollments에 본인(또는 assistant_links로 연결된 CEO)의 레코드가 있을 때만 SELECT 허용. videos.visibility=cohort_readonly인 강의 영상은 해당 기수 수강생/assistant에게 read-only 재생만 허용하고, Google Drive 파일 수정·삭제·권한 변경은 instructor/admin만 가능하다. chat_rooms/chat_messages/chat_files는 해당 기수의 student, 연결된 assistant, instructor, admin만 접근 가능하며, 모든 대화방 참여자는 해당 기수 Drive 폴더와 파일에 read/write 권한을 가진다. drive_permission_policies는 대화방 공유 파일(chat_shared)과 강의 영상(lecture_video)의 권한 기본값을 분리하며, 포탈 권한과 Google Drive 실제 권한이 불일치하면 관리자 경고를 생성한다. cohort_version_packs는 해당 기수 운영자/admin만 수정 가능하며, 잠금(locked_at) 이후에는 새 버전 팩을 생성해 변경한다. ai_context_sources는 해당 AI 질문 로그를 볼 수 있는 사용자에게만 노출한다. 기수 종료 후 alumni 전환자는 본인 기수 대화 기록과 파일을 읽을 수 있고, 쓰기 권한 유지 여부는 정책으로 결정한다. posts.board=ai_trend의 INSERT/UPDATE/DELETE는 초기 버전에서 지정된 관리자 본인만 가능하며, 읽기는 audience에 따른다. alumni_profiles.visibility=private는 본인/admin만 접근, alumni_only는 alumni/admin만 접근, public은 외부 공개 가능. 연락처는 public_contact_opt_in=true일 때만 노출한다. ai_question_logs는 질문자, 연결된 CEO/assistant, instructor, admin만 조회 가능하다. applications는 본인 휴대폰 인증 토큰 또는 admin만 접근. builds.visibility=public 및 명시적 공개 동의가 있는 경우에만 외부 노출. invoices/tax_invoices/payments는 본인 또는 admin만 접근하며, payments.raw_webhook은 admin만 조회한다. memberships는 본인/admin만 접근한다. 멤버십 active 회원은 진행 중 기수와 과거 모든 기수의 공개된 강의 녹화본(videos)과 교재(materials)를 read-only로 열람할 수 있으나(v2.4), 실시간 세션 정보(Zoom 링크)·대화방·과제·AI 조교에는 접근할 수 없다. 멤버십 만료 시 해당 접근은 자동 회수되고, 본인 수료 기수 아카이브(E-7)는 별도 정책 플래그를 따른다. 라우트 보호는 role과 함께 enrollments.status를 검사해 1.7의 상태별 화면 개방 매트릭스를 강제한다.

## 6.4 핵심 시퀀스 — 강의 영상 재생 (Google Drive read-only)

교수자/운영자 → (1) Zoom 녹화본 다운로드
             → (2) Google Drive 표준 경로 `/ceo_ai_coding/ceo_{기수}기/강의비디오/`에 업로드
             → (3) /admin 또는 /portal/sessions/[id]에서 Drive 파일을 세션 영상으로 연결
             → (4) Drive Permission Policy(`lecture_video`) 적용: 수강생/assistant read-only, instructor/admin manage
             → (5) videos 레코드 생성 및 영상 공개
             → (6) T-14 알림톡/이메일/대화방 공지 발송
수강생/assistant → (7) /portal/sessions/[id]에서 영상 재생

## 6.5 알림 트리거 구조

[즉시형] applications.status / enrollments.status(paid) 변경 ──Webhook──▶ Edge Fn ──▶ Solapi + Resend ──▶ notifications 로그
[예약형] pg_cron (매시) ─ 마감 D-1 과제, OT D-1, 수료 D+90 성과설문 ──▶ Edge Fn ──▶ 발송

## 6.6 핵심 시퀀스 — 대화방 파일 공유 (Google Drive)

참여자 → (1) /portal/chat 에 파일 업로드
       → (2) API Route: chat_room membership + write 권한 확인
       → (3) Google Drive: 기수별 Drive 폴더에 파일 업로드
       → (4) Drive Permission Policy(`chat_shared`)에 따라 파일 권한을 대화방 참여자 read/write로 동기화
       → (5) chat_files + chat_messages(message_type=file) 저장
       → (6) 대화방에 파일 메시지 표시, 필요 시 알림톡/이메일 요약

## 6.7 핵심 시퀀스 — AI 질문 답변 튜터

수강생/assistant → (1) 대화방, 과제, AI 질문 패널, 강의 영상, Drive 파일 화면에서 질문 입력
                 → (2) API Route: cohort 권한 확인
                 → (3) 질문 위치별 context type 판별: chat|assignment|video|drive_file|session
                 → (4) 관련 커리큘럼, 과제, 제출물, Q&A, Drive 파일 메타데이터/추출 텍스트, 강의 영상 요약/자막, 최근 대화 맥락 수집
                       · 세션·자료가 D-28로 수정되면 인덱스가 자동 갱신되어 항상 최신 콘텐츠 기준으로 답변 (v2.6)
                 → (5) Claude API 호출 (caio-lms AI 조교 호출부 재사용, 운영 시점 승인 모델)
                 → (6) 답변 생성: 근거/불확실성/다음 행동 포함
                 → (7) ai_question_logs + ai_context_sources 저장, 사용자가 원하면 대화방에 ai_answer 메시지로 게시
                 → (8) 신고/재답변/강사 검수 요청 가능

## 6.8 핵심 시퀀스 — Cohort Version Pack

관리자 → (1) 새 기수 생성
       → (2) 표준 템플릿 또는 이전 기수 선택
       → (3) 커리큘럼, 일정, 과제, 자료, 영상, Drive 폴더 구조를 version pack으로 복제
       → (4) 기수 시작 전 수정: 세션명, 날짜, Zoom 링크, 실습 주제, 과제, Drive 폴더, 영상 공개 정책
       → (5) 공개 전 version pack 잠금 또는 변경 이력 기록
       → (6) 공개 후 주요 변경 시 수강생/assistant에게 알림 발송 여부 선택

## 6.9 핵심 시퀀스 — Cohort Home

수강생/assistant → (1) 로그인 후 /portal/cohort 진입
                 → (2) enrollment 기준 현재 기수 확인
                 → (3) Cohort Home 위젯 구성 조회
                 → (4) 다음 세션, 할 일, 미제출 과제, 최근 공지, 대화방 미확인, 새 Drive 파일, 새 영상, AI 질문 진입점 표시
                 → (5) 카드 클릭 시 세션/과제/대화방/Drive 파일/영상/AI 질문 화면으로 이동

## 6.10 디자인 시스템 (Design System)

본 절은 제품 디자인 기준을 요약한다. 상세 가이드와 토큰 원본은 docs/DESIGN.md, 시각 미리보기는 docs/design-preview.html을 기준으로 한다. 구현 시 두 문서와 충돌하면 docs/DESIGN.md가 우선한다.

### 6.10.1 디자인 원칙

- Executive clarity: 중요한 정보는 한눈에, 다음 행동은 한 번에.

- Quiet confidence: 과장된 그래픽보다 정돈된 정보 구조와 안정적인 여백.

- Outcome first: 강의 목록보다 결과물·과제·다음 세션·회사 적용 흐름을 우선.

- Trust by permission: 파일·영상·프로필·AI 답변의 공개 범위와 출처를 명확히 표시.

- Low-friction support: 컴퓨터 사용이 익숙하지 않은 사용자도 헤매지 않도록 액션을 줄이고 문구를 분명히.

### 6.10.2 컬러 토큰

옅은 블루 중립 기반 위에 K bank 스타일의 선명한 단색 블루를 primary로 쓴다. 보라색·네온·그라디언트 AI 클리셰는 배제한다.

| Role | Token | Hex |
| --- | --- | --- |
| Background | --color-canvas | #F2F6FB |
| Surface | --color-surface | #FFFFFF |
| Surface Muted | --color-surface-muted | #E8F0F8 |
| Text Primary | --color-ink | #1B2733 |
| Text Secondary | --color-muted | #5E6E7E |
| Border | --color-border | #B6C6D9 |
| Primary | --color-primary | #2C5CE6 |
| Primary Hover | --color-primary-hover | #2247B8 |
| Accent | --color-accent | #2E90D0 |
| Success | --color-success | #2F7D4F |
| Warning | --color-warning | #5C7DA3 |
| Danger | --color-danger | #B84A45 |
| Info | --color-info | #3E7BAE |
| Info Surface | --color-info-surface | #EAF2FA |

- Primary는 주요 CTA와 현재 단계에만 사용한다.

- 상태 배지는 중립 배경 + 컬러 점(dot)으로 통일해 화면당 색 분산을 막는다. success(녹색)·danger(적색)만 의미상 유지하고 나머지는 블루 계열로 둔다.

### 6.10.3 타이포그래피

- 본문 폰트: Pretendard (fallback: Apple SD Gothic Neo, Noto Sans KR, system-ui).

- 스케일: display 40 / h1 30 / h2 24 / h3 20 / body 16 / body-sm 14 / caption 12.

- 대시보드 안에서는 hero 크기 제목을 쓰지 않는다. 대시보드 메트릭·일정은 tabular numbers.

### 6.10.4 아이콘

- 아이콘 라이브러리: Lucide 단일 사용. 기본 20px, 컴팩트 16px, 섹션/빈 상태 24px.

- 아이콘만 있는 버튼은 tooltip/접근성 라벨 필수. 권한 아이콘은 읽기 전용·함께 수정·관리자만 등 텍스트 라벨과 병기.

- 제품 영역별 권장 아이콘 매핑은 docs/DESIGN.md 5장 참조.

### 6.10.5 레이아웃·컴포넌트

- App Shell: 데스크톱은 좌측 사이드바 + 상단 기수 스위처 + 본문, 모바일은 상단 바 + 하단 4탭(홈·세션·대화방·AI 질문). 본문 최대 폭 1200px(관리자 테이블 최대 1440px).

- Radius: 카드 8px, 버튼/입력 6px, 배지 999px.

- 버튼: Primary(다음 행동 1개)·Secondary·Ghost/Icon·Destructive. 버튼 테두리는 명확한 컬러로 정의한다.

- 카드는 반복 항목·대시보드 위젯에만, 카드 안 카드 금지, 그림자보다 테두리 우선.

- Cohort Home은 카드 5개 이하로 시작하고 primary CTA는 하나, 각 카드는 상태 → 이유 → 다음 행동 순으로 구성한다.

### 6.10.6 접근성·트러스트

- 본문 대비 WCAG AA, 클릭 타깃 최소 40px, 중요 액션은 색에만 의존하지 않는다.

- 파일/영상/프로필 권한 상태는 텍스트 라벨로 표기하고, AI 답변은 답변·출처·불확실성을 분리해 보여준다(D-25 Contextual AI Tutor와 정렬).

## 6.11 핵심 시퀀스 — 결제·입금·세금계산서 (v2.2)

[현행: 스마트스토어/계좌이체]
합격자 → (1) 인보이스(C-5) 수신 → 스마트스토어 결제 또는 계좌이체
       → (2) 운영자 수동 대조 → enrollments.status=paid → T-11 알림톡
       → (3) 세금계산서 요청(사업자등록증 업로드) → 운영자 수동 발행 (provider=manual)

[예정: Toss Payments + 팝빌 — 어댑터·webhook 선구현, flag로 활성화]
합격자 → (1) 인보이스에서 Toss 결제창 진입 (PAYMENT_TOSS_ENABLED=true)
       → (2) 결제 승인 webhook → payments 기록 → status=paid 자동 전환 → T-11
       → (3) 증빙 분기(v2.3 결정):
             · Toss 결제 건 → Toss가 매출전표·현금영수증 처리, 팝빌 발행 없음
             · 직접 계좌이체 건 → TAX_INVOICE_PROVIDER=popbill이면
               법인: 전자세금계산서 / 개인: 현금영수증을 팝빌 API로 자동 발행
             · API 키 미설정 시 mock 모드: 발행 시뮬레이션·로그만 남기고 manual 큐로 전달
       → (4) 국세청 전송 결과(nts_confirm_num) 저장, 실패 시 관리자 경고·수동 재발행

# 7. 화면 목록 (Sitemap)

/                     랜딩 (결과물 쇼케이스 포함)
/program              과정안내 (10회 Zoom 커리큘럼·강사·일정·오프라인 보충 세션)
/faq                  FAQ (결제·세금계산서 포함)
/showcase             공개 결과물 쇼케이스
/briefs               AI 의사결정 브리프 목록 (공개)
/briefs/[slug]        브리프 상세 (public | alumni 전용 잠금)
/trends               AI 뉴스·기술·AX 피드 (비회원 public 열람 가능)
/trends/[slug]        AI 트렌드 게시글 상세 (사진·링크·글)
/apply                지원서 (단계형 폼, 비로그인, 추천 코드)
/apply/status         지원 상태 조회 (매직링크)
/login                로그인 (매직링크 / 카카오 OAuth)
/portal               수강생 대시보드 (결과물 진행 포함)
/portal/cohort        Cohort Home (다음 세션·할 일·과제·공지·대화방·Drive 파일·영상·AI 질문 진입점)
/portal/sessions      커리큘럼·세션 목록
/portal/sessions/[id] 세션 상세 (Drive 강의 영상·영상 Q&A·자료·출석)
/portal/assignments   과제 목록·제출
/portal/builds        내 결과물 등록·기수 쇼케이스
/portal/coaching      1:1 핸즈온 코칭 예약
/portal/supplement    오프라인 보충 교육 세션 신청·안내
/portal/chat          기수별 대화방 (과제·질문·알림·Drive 파일 공유)
/portal/ai            AI 질문 답변 튜터 (AI·vibe coding·Claude Code·Design·Cowork·Harness Engineering·AX)
/portal/billing       내 인보이스·세금계산서 요청
/portal/qna           Q&A
/alumni               동문 홈 (AS Q&A, 오피스아워, 디렉토리)
/alumni/profile       내 수료생 공개 프로필 작성·공개범위 설정
/alumni/directory     동문 디렉토리 (동의한 수료생만 노출)
/alumni/membership    멤버십 상태·혜택 안내 (v2.2)
/alumni/[profileSlug] 수료생 공개 프로필 (public 공개 선택 시)
/admin                운영 대시보드
/admin/applications   선발 관리
/admin/cohorts        기수·세션·과제 관리
/admin/curriculum     커리큘럼 템플릿·기수별 콘텐츠 복제·변경 이력
/admin/version-packs  Cohort Version Pack 생성·복제·잠금·변경 이력
/admin/drive-policy   Drive Permission Policy 권한 템플릿·동기화·오류 관리
/admin/billing        인보이스·입금확인·세금계산서
/admin/contents       브리프·공지·AI 트렌드/기술/이슈 발행
/admin/referrals      추천 코드·성과
/admin/notifications  알림 로그·수동 발송
/admin/chat           기수별 대화방 관리·검색·고정 메시지·파일 권한
/admin/ai             AI 질문 로그·영상 Q&A·답변 신고·강사 검수

# 8. 단계별 출시 계획 (Milestones)

| 단계 | 범위 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| M0 (1주) | 인프라 셋업 | 모노레포, Supabase 스키마+RLS, Vercel 연결, 카카오 비즈니스 채널 개설 + 알림톡 템플릿 검수 신청(병행 필수) |
| M1 (2주) | 모집 오픈 | 공개 사이트(A) + 지원 폼·추천 루프(B-2,3,8) + 선발 관리(B-5,6) + 알림 엔진(G-1~4) |
| M2 (3주) | 교육·결제 | 등록·동반자·결제(C 전체) + CMS 핵심(10회 Zoom 세션 D-1,2,3,5,6,9,12 + 오프라인 보충 세션 D-13 + 기수별 템플릿 복제 D-14 + 기수별 대화방 D-16 + Google Drive 파일 공유 D-18 + AI 질문 답변 D-19 + 강의 영상 업로드 알림 D-21 + Cohort Home D-23 + Cohort Version Pack D-24 + Contextual AI Tutor D-25 + Drive Permission Policy D-26) + 대화방/영상 자동 게시(G-6, G-7) + Build 쇼케이스(I) + 관리자 콘솔(H-1~4, H-7~9, H-11, H-13~14) |
| M3 (2주) | 수료·AS | 수료 처리(E-1,7) + AS Q&A(E-4) + 의사결정 브리프(F-1) + 관리자 전용 AI 트렌드 게시(F-5) |
| M4 (지속) | 고도화 | 진도율(D-4), 커리큘럼 변경 이력(D-15), 대화방 과제·질문 연결(D-17), AI 답변 저장·전환(D-20), 강의 영상 내용 Q&A(D-22), AI 튜터 운영 관리(H-10), 수료증(E-2), 90일 성과(E-9), 뉴스레터(F-2,3), AI 트렌드 피드(F-6), 오피스아워(E-5), 수료생 선택형 공개 프로필(E-6, E-10, H-12), 추천 성과(J-3), Toss Payments 활성화(C-8), 팝빌 자동 발행 활성화(C-10), 강의평가(D-27), 수료생 멤버십(E-11) |

주의: M0의 알림톡 템플릿 검수는 카카오 심사로 수 일이 소요되고 승인 후 수정 불가이므로, 가장 먼저 착수한다.

# 9. 알림톡 템플릿 초안 (검수 신청용)

| 코드 | 이벤트 | 문구 초안 (변수: #{이름} 등) |
| --- | --- | --- |
| T-01 | 지원 접수 | #{이름}님, AI4CEO #{기수} 지원서가 정상 접수되었습니다. 지원번호: #{지원번호}. 전형 결과는 #{발표일}에 안내드립니다. |
| T-02 | 합격 | #{이름}님, 축하합니다. AI4CEO #{기수}에 최종 합격하셨습니다. 아래 버튼에서 등록을 완료해 주세요. (버튼: 등록하기) |
| T-03 | 불합격/대기 | #{이름}님, AI4CEO #{기수} 전형 결과를 안내드립니다. 자세한 내용은 이메일을 확인해 주세요. |
| T-04 | OT 안내 | #{이름}님, AI4CEO #{기수} 오리엔테이션이 #{일시} #{장소}에서 진행됩니다. 정규 강의는 총 10회, 주 1회 18:00~21:00 Zoom으로 진행됩니다. |
| T-05 | 과제 마감 D-1 | #{이름}님, [#{과제명}] 제출 마감이 24시간 남았습니다. 마감: #{마감일시} (버튼: 제출하기) |
| T-06 | 피드백/답변 등록 | #{이름}님, 등록하신 글에 답변이 등록되었습니다. (버튼: 확인하기) |
| T-07 | 공지 발행 | [AI4CEO 공지] #{제목} — 자세한 내용은 포탈에서 확인해 주세요. (버튼: 공지 보기) |
| T-08 | 수료 | #{이름}님, AI4CEO #{기수} 과정을 수료하셨습니다. 축하드립니다. 수료증과 동문 서비스는 포탈에서 이용하실 수 있습니다. |
| T-09 | 오피스아워 확정 | #{이름}님, 오피스아워 예약이 확정되었습니다. 일시: #{일시} |
| T-10 | 신규 과정 안내 | #{이름}님, 동문 대상 #{과정명} 우선 등록이 시작되었습니다. (버튼: 자세히 보기) |
| T-11 | 입금 확인 | #{이름}님, AI4CEO #{기수} 교육비 입금이 확인되었습니다. 등록이 최종 완료되었습니다. |
| T-12 | 코칭 예약 확정 | #{이름}님, 1:1 코칭 예약이 확정되었습니다. 일시: #{일시} #{방식} (버튼: 확인하기) |
| T-13 | 오프라인 보충 세션 안내 | #{이름}님, AI4CEO 오프라인 보충 교육 세션이 #{일시} #{장소}에서 진행됩니다. 컴퓨터 실습이 어려우시면 신청 후 참석해 주세요. (버튼: 신청/확인) |
| T-14 | 강의 영상 업로드 안내 | #{이름}님, AI4CEO #{기수} #{세션명} 강의 영상이 업로드되었습니다. 포탈에서 다시보기와 영상 질문을 이용하실 수 있습니다. (버튼: 영상 보기) |
| T-15 | 멤버십 갱신 안내 (v2.3) | #{이름}님, AI4CEO 멤버십이 #{만료일}에 만료됩니다. 갱신하시면 강의 녹화본, 교재, AX 행사 초대 혜택이 계속 유지됩니다. (버튼: 갱신하기) |

※ T-10은 광고성 소지가 있어 검수 반려 가능성 있음 → 반려 시 친구톡 또는 이메일로 대체. ※ T-11, T-12는 v1.1 신규. T-13은 v1.2 신규. T-14는 v1.5 신규. M0 검수 신청에 포함.

# 10. 성공 지표 (KPI)

v1.1: “수료 중심” → “결과물·회사 적용 중심” 으로 재정의.

| 단계 | 지표 | 목표 (v1) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 랜딩 → 지원 전환율 | ≥ 8% |  |
| 모집 | 추천 유입 비중 | ≥ 60% | v1.1 신규 — 1차 성장 채널 |
| 모집 | 지원서 작성 완료율 (시작 대비) | ≥ 70% |  |
| 수강 | 주간 활성 수강생 비율 (WAU/정원) | ≥ 90% |  |
| 수강 | 결과물 1개 이상 완성률 | ≥ 80% | v1.1 핵심 지표 (과제 제출률 대체) |
| 수강 | 1:1 코칭 활용률 | ≥ 50% | v1.1 신규 |
| 수강 | 오프라인 보충 세션 필요자 참석률 | ≥ 70% | v1.2 신규 — 컴퓨터 활용 취약 수강생 보완 |
| 수강 | 기수별 대화방 주간 참여율 | ≥ 80% | v1.3 신규 — 질문·과제·알림 허브 활성도 |
| 수강 | 대화방 질문 24시간 내 1차 응답률 | ≥ 90% | v1.3 신규 — 막힘 해소 속도 |
| 수강 | 대화방 파일 공유 사용률 | ≥ 70% | v1.4 신규 — Google Drive 협업 활성도 |
| 수강 | AI 튜터 질문 1차 답변 성공률 | ≥ 85% | v1.4 신규 — AI/vibe coding 질문 즉시 해결 |
| 수강 | 4대 트랙 실습 완주율 (Code·Design·Cowork·Harness 각 1회 이상 실습 제출) | ≥ 80% | v2.1 신규 — 커리큘럼 재편 효과 측정 |
| 수강 | AX 로드맵 초안 작성률 (10주차 발표 기준) | ≥ 70% | v2.1 신규 — AX 통합 모듈 성과 |
| 수강 | AI 답변 강사 재개입률 | ≤ 20% | v1.4 신규 — 답변 품질 보조 지표 |
| 수강 | 강의 영상 업로드 후 24시간 내 시청 시작률 | ≥ 70% | v1.5 신규 — 녹화본 활용도 |
| 수강 | 강의 영상 기반 Q&A 사용률 | ≥ 50% | v1.5 신규 — 영상 복습 중 막힘 해소 |
| 수강 | Cohort Home 주간 방문률 | ≥ 90% | v1.9 신규 — 기수별 메인 대시보드 활성도 |
| 수강 | Contextual AI Tutor 답변 출처 표시율 | ≥ 80% | v1.9 신규 — 채팅·과제·영상·Drive 파일 기반 답변 품질 |
| 운영 | Cohort Version Pack 생성 완료율 | 100% | v1.9 신규 — 각 기수 시작 전 버전 팩 잠금 기준 |
| 운영 | Drive 권한 동기화 오류 해결 리드타임 | ≤ 1영업일 | v1.9 신규 — read/write와 read-only 정책 준수 |
| 수료 | 수료율 (출석·과제·결과물 충족) | ≥ 90% | 기준에 결과물 추가 |
| 운영 | 입금 확인 → 등록완료 처리 리드타임 | ≤ 1영업일 | v1.1 신규 |
| 운영 | 결제 승인 → paid 자동 전환율 (Toss 활성화 후) | ≥ 95% | v2.2 신규 — 상태 머신 자동화 |
| 운영 | 세금계산서 자동 발행 성공률 (팝빌 활성화 후) | ≥ 90% | v2.2 신규 — 실패분은 manual 큐 처리 |
| AS | 수료 후 90일 포탈 재방문율 | ≥ 50% |  |
| AS | 수료생 멤버십 가입률 (수료 후 90일 내) | ≥ 30% | v2.3 신규 — 연 55만원 멤버십 |
| AS | 멤버십 갱신율 | ≥ 60% | v2.3 신규 |
| AS | 90일 성과설문 응답률 | ≥ 60% | v1.1 신규 — 회사 적용 증거 확보 |
| AS | 수료생 선택형 공개 프로필 작성률 | ≥ 30% | v1.7 신규 — 완전 optional, 강제하지 않음 |
| AS | public/alumni 공개 프로필 중 신고/숨김 비율 | ≤ 3% | v1.7 신규 — 네트워크 신뢰 품질 |
| 콘텐츠 | 의사결정 브리프 오픈율 | ≥ 45% |  |
| 콘텐츠 | AI 트렌드 게시글 월 발행 수 | ≥ 4건 | v1.8 신규 — 관리자 직접 발행 기준 |
| 콘텐츠 | AI 트렌드 게시글 클릭/열람률 | ≥ 35% | v1.8 신규 — 사진·링크·글 피드 반응 |
| 운영 | 알림톡 발송 성공률 | ≥ 98% (실패 시 SMS 대체) |  |

# 11. 오픈 이슈 & 검증해야 할 위험 가정 (Open Questions & Riskiest Assumptions)

## 11.1 1기 운영 전 반드시 검증할 위험 가정

| # | 가정 | 틀릴 경우 영향 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | CEO가 직접 바이브코딩을 한다 (위임이 아니라) | LMS·과제·동반자 구조 재설계 | 1기 합격자 5명 사전 인터뷰 |
| A2 | 출석·과제 독촉 알림톡이 효과적이다 | CEO 자존심과 충돌, 역효과 | 알림 톤 A/B 테스트(D-6) |
| A3 | SEO·뉴스레터가 유입을 만든다 | A-5/F 투자 낭비 | 1기 유입경로 100% 추적 |

## 11.2 정책 결정 사항 (기존)

- 카카오 OAuth 로그인 도입 여부 — v1은 이메일 매직링크 기본 + 카카오는 옵션 권장.

- 영상 다운로드 금지 정책 수준 — Google Drive 원본 파일의 다운로드/복사/인쇄 제한 설정 여부, 외부 공유 링크 차단 방식, 화면 녹화 방지(DRM)는 비용 대비 v1 제외 권장.

- AS Q&A / 코칭 응답 SLA — 운영 리소스 기준 응답 목표(예: 영업일 3일) 정책 확정 필요.

- 지원서 평가 기준의 구조화(점수표) 여부 — v1은 자유 메모, v2에서 평가 루브릭 도입 검토.

- 추천 리워드 정책 — 동문 추천 시 리워드(수강료 할인/현금) 지급 여부·수준. 세무·증빙 영향 검토.

- 결과물 IP·공개 동의 — 수강생 결과물의 회사 기밀 가능성. 공개 쇼케이스 동의 범위·기본값(비공개) 확정.

- 기수별 커리큘럼 변경 승인 기준 — 기수 시작 전 표준 템플릿에서 무엇까지 운영자가 자유 수정할 수 있고, 어떤 변경은 교수/책임자 승인이 필요한지 정책 확정 필요.

- 기수별 대화방 운영 정책 — 대화방에서 강사/운영자가 답변해야 하는 범위, 응답 SLA, 메시지 삭제/숨김 기준, 수료 후 대화방 읽기/쓰기 권한 정책 확정 필요.

- Google Drive 권한 정책 — 모든 대화방 참여자 read/write를 기본으로 하되, 수료 후 쓰기 권한 유지 여부, 외부 공유 링크 허용 여부, 파일 삭제 권한, 퇴장자 권한 회수 정책 확정 필요.

- AI 튜터 모델/책임 범위 — GPT-5.5 사용 가능 여부와 비용, 운영 시점 승인 모델, Claude Code/Claude Design 관련 답변의 최신성 검증, AI 답변 면책 문구와 강사 검수 기준 확정 필요.

- 강의 영상 Drive 권한 정책 — 수강생/assistant는 read-only를 기본으로 하되, 다운로드 허용 여부, 수료 후 영상 접근 기간, 외부 공유 차단 방식, Drive 원본 삭제/교체 권한 정책 확정 필요.

- 강의 영상 전사/요약 방식 — Zoom 녹화본의 자막/전사를 어떻게 생성·저장할지, AI가 영상 내용을 답변할 때 전사 정확도와 저작권/개인정보 이슈를 어떻게 안내할지 정책 확정 필요.

- 수료생 공개 프로필 정책 — 기본 비공개, 완전 optional 원칙을 유지하되, public 프로필의 검색엔진 노출 여부, 연락처 표시 기준, 회사 정보 허위/과장 신고 처리, 수료 후 언제든 비공개 전환 가능한 정책 확정 필요.

- AI 트렌드 게시 권한 정책 — 초기에는 관리자 본인만 작성·수정·삭제 가능. 향후 다른 운영자/강사에게 게시 권한을 위임할지, 게시 전 검수/예약 발행/외부 링크 책임 범위를 어떻게 둘지 정책 확정 필요.

- Cohort Version Pack 잠금 기준 (v2.6 확정) — 개강 시점에 잠그되, 잠금 후 변경은 새 버전 팩이 아니라 변경 이력(D-15) + 선택적 알림으로 처리. 버전 팩 재생성은 다음 기수 복제 시에만 수행. 남은 결정: 없음.

- Contextual AI Tutor 출처 표시 기준 — 채팅/과제/영상/Drive 파일 중 어떤 출처를 사용자에게 노출할지, 비공개 제출물이나 민감한 Drive 파일이 답변 출처로 표시되지 않도록 하는 기준 확정 필요.

- Cohort Home 카드 우선순위 — 수강생, assistant, instructor, admin별로 첫 화면에 반드시 보여야 하는 카드와 숨길 수 있는 카드의 기준 확정 필요.

- 18기 개강일 표기 정합화 (v2.1) — 본 PRD는 확정 개강일 2026-09-07(월) 18:00을 기준으로 하나, 18기 모집 안내문에는 9/9(수) 개강으로 표기되어 있음. 모집 페이지·안내문·알림톡 템플릿의 일자·요일 표기를 확정 개강일로 일괄 정합화 필요.

- Claude Cowork·Claude Design 수강생 환경 정책 (v2.1) — 수강생별 Claude 구독 플랜 요건, 데스크톱 앱 설치 지원(보충 세션 활용), 법인 보안 정책과의 충돌(설치 제한 PC) 대응 방안 확정 필요.

- Harness Engineering 실습 환경 표준 (v2.1) — 실습용 에이전트의 도구·권한 범위, 회사 실데이터 사용 시 보안·비밀유지 기준, API 비용 상한과 과금 주체, 평가 루프 실습에 쓸 표준 예제 확정 필요.

- Toss Payments 전환 계획 (v2.2, v2.3 일부 확정) — 스마트스토어 병행 종료 기준은 “Toss 빌링 안정 운영 확인 시”로 확정. 남은 결정: 가맹 계약·수수료 조건, 활성화 시점, “안정 운영”의 판정 기준(예: 연속 2개 기수 무사고 결제), 기존 스마트스토어 구매확정 대사 방식.

- 팝빌 연동 준비 (v2.2, v2.3 범위 확정) — 적용 대상은 직접 계좌이체 건으로 한정하고, 법인 세금계산서와 개인 현금영수증 자동 발행을 모두 포함하는 것으로 확정. 남은 결정: 팝빌 가입·사업자 인증·API 키(LinkID/SecretKey) 발급 일정, 테스트베드 검증 범위, 자동 발행 실패 시 수동 발행 SLA.

- 수료생 멤버십 정책 (v2.4 확정) — 연 55만원 VAT 포함, 실시간 Zoom 불가, 진행 중·과거 전 기수 녹화본 시청과 교재 다운로드, AX 행사 정보/무료초대권으로 확정. 남은 결정: 멤버십 결제 수단(Toss 정기결제 여부), 기존 수료생 소급 가입 조건.

- 상태 전환 권한 기준 (v2.2) — 상태 머신 각 전환 중 자동 처리(webhook, 개강일 도래, 수료 일괄)와 운영자 수동 승인이 필요한 전환의 경계, 역행 전환(환불→상태 회수) 처리 절차 확정 필요.

# 12. Vibe UX 보강 아이디어

목적: 기존 PRD의 기능 범위를 크게 늘리지 않고, CEO가 “지원 → 첫 결과물 → 회사 적용 → 추천”까지 더 자연스럽게 이동하도록 UX 레이어를 보강한다. 아래 항목은 v1.1의 핵심 방향인 결과물·회사 적용 중심을 더 강하게 만드는 제안이다.

## 12.1 핵심 경험 재정의: “첫 결과물까지의 7일”

현재 PRD는 모집부터 수료 후 AS까지 End-to-End 구조가 잘 잡혀 있다. 다만 CEO 입장에서 가장 중요한 첫 aha moment는 “강의를 들었다”가 아니라 내 회사에 쓸 수 있는 첫 결과물이 생겼다는 감각이다. 따라서 포탈의 메인 경험을 다음 한 문장으로 더 좁힌다.

지원부터 수강 첫 주까지, CEO가 자기 회사 문제 하나를 고르고 7일 안에 첫 Build 초안을 만든다.

이를 위해 /portal 대시보드는 단순 강의 목록보다 내 첫 Build 진행판을 중심에 둔다.

- 오늘 해야 할 강의/과제보다 “내 결과물이 지금 어느 단계인가”를 먼저 보여준다.

- Build 단계는 문제 선택 → 레퍼런스 보기 → 초안 만들기 → 코칭 받기 → 회사 적용 기록의 5단계로 표시한다.

- 강의, 과제, 자료, 코칭은 각각 별도 메뉴가 아니라 Build 단계에 붙는 보조 행동으로 연결한다.

- 수료 기준의 build_count는 단순 등록 수가 아니라 “회사 적용 여부”와 함께 보여준다.

## 12.2 CEO용 첫 화면: Cohort Home

CEO·임원 대상 서비스는 일반 LMS처럼 메뉴가 많은 구조보다, 매번 들어왔을 때 바로 판단할 수 있는 요약형 작전판이 더 적합하다.

P0 화면으로 /portal/cohort Cohort Home에 다음 4개 블록을 둔다.

| 블록 | 목적 | 대표 요소 |
| --- | --- | --- |
| My Build | 이번 과정에서 만들 결과물의 진행 상태 | 단계, 다음 행동, 마지막 코칭 메모 |
| This Week | 이번 주 꼭 해야 할 것만 압축 | 강의 1개, 과제 1개, 마감, 장소/Zoom |
| Ask for Help | 막혔을 때 빠른 도움 요청 | 1:1 코칭 예약, Q&A, 운영팀 문의 |
| Delegate | 동반자에게 맡길 수 있는 일 | 자료 정리, 제출 초안, 일정 확인 |

핵심은 CEO에게 “무엇을 클릭할 수 있는가”보다 지금 무엇을 결정하거나 위임하면 되는가를 보여주는 것이다.

## 12.3 동반자(Assistant) UX 강화: 위임 가능한 일과 불가능한 일의 분리

assistant 역할은 PRD의 좋은 차별점이다. 여기에 UX 규칙을 더 명확히 둔다.

- Assistant는 CEO의 화면을 그대로 복제하지 않는다.

- Assistant 첫 화면은 CEO에게 전달할 요약, 대신 처리할 작업, CEO 확인이 필요한 결정으로 나눈다.

- 결과물 제출은 CEO 명의로 귀속하되, 작성/수정 이력에는 Assistant 기여를 남긴다.

- CEO만 가능한 행동은 명확히 잠근다: 권한 해제, 공개 동의, 최종 제출 승인, 세금계산서 주요 정보 확정.

- Assistant가 작업을 마치면 CEO에게 “확인할 것 3개” 형태의 알림톡/이메일 요약을 보낸다.

이렇게 하면 “대신 해주는 사람”을 허용하면서도, 프로그램의 핵심 약속인 CEO가 직접 자기 회사 적용점을 이해한다는 기준이 흐려지지 않는다.

## 12.4 Build Brief: 결과물 등록 전 한 장짜리 문제 정의

Build 결과물 쇼케이스는 강력하지만, 처음부터 결과물을 올리라고 하면 부담이 크다. 결과물 전에 Build Brief를 둔다.

Build Brief는 수강생이 첫 주에 작성하는 1페이지 문제 정의다.

| 항목 | 질문 |
| --- | --- |
| 회사 문제 | 우리 회사에서 반복적으로 낭비되는 일은 무엇인가? |
| 사용자 | 이 결과물을 실제로 쓰거나 영향을 받는 사람은 누구인가? |
| 현재 방식 | 지금은 어떻게 처리하고 있는가? |
| 원하는 변화 | 이 결과물이 생기면 무엇이 빨라지거나 명확해지는가? |
| 성공 기준 | 2주 안에 무엇이 관찰되면 성공인가? |

Build Brief는 이후 과제, 코칭, 결과물 등록, 90일 성과 설문의 기준점이 된다. 즉 “무엇을 만들었는가”만이 아니라 왜 만들었고 실제로 무엇이 바뀌었는가를 추적할 수 있다.

## 12.5 결과물 쇼케이스의 두 가지 모드: 내부 학습용과 공개 성장용

PRD에는 기수 내 쇼케이스와 공개 쇼케이스가 이미 있다. 여기에 공개 부담을 낮추는 단계형 공개 UX를 추가한다.

- cohort 모드: 같은 기수 안에서만 보인다. 기본값.

- alumni 모드: 수료생 커뮤니티까지 보인다. 선택값.

- public teaser 모드: 제목, 문제 영역, 익명화된 성과만 공개한다. 회사명/화면/코드는 숨길 수 있다.

- public full 모드: 사용자가 명시 동의한 경우에만 상세 공개한다.

CEO 시장에서는 프라이버시가 기능이 아니라 신뢰의 전제다. 따라서 공개 쇼케이스는 “자랑”보다 안심하고 공유 가능한 성과 카드로 설계하는 편이 좋다.

## 12.6 90일 성과 추적을 설문이 아니라 “적용 리마인더”로 만들기

수료 후 90일 설문은 응답률이 낮아질 수 있다. UX상으로는 설문보다 적용 리마인더처럼 느껴져야 한다.

알림 문구의 방향:

- 나쁜 예: “90일 성과 설문에 응답해 주세요.”

- 좋은 예: “그때 만든 결과물, 지금 회사에서 어디까지 쓰이고 있나요?”

90일 화면은 긴 설문이 아니라 3분 체크인으로 구성한다.

- 아직 안 씀: 이유 선택 + 다시 적용해볼 도움 요청

- 일부 사용 중: 누가 쓰는지, 어떤 점이 바뀌었는지 체크

- 잘 사용 중: 성과 수치/사례 입력 + 공개 범위 선택

- 추가 도움 필요: AS Q&A 또는 코칭 예약으로 연결

이 흐름은 KPI 측정뿐 아니라 alumni 재활성화와 심화 과정 추천으로 이어진다.

## 12.7 AI 의사결정 브리프를 “읽을거리”가 아니라 “결정 템플릿”으로 전환

AI 의사결정 브리프는 단순 콘텐츠보다 CEO의 행동을 유도하는 형식이 더 좋다. 각 브리프는 다음 구조를 기본 템플릿으로 한다.

- 지금 왜 중요한가

- 우리 회사에 해당되는 신호

- CEO가 이번 주에 결정할 질문 3개

- 바로 실험할 수 있는 작은 Build 아이디어

- 관련 강의/결과물/동문 사례

이렇게 하면 콘텐츠가 포탈 체류용 글이 아니라, 다음 Build와 추천을 만드는 의사결정 트리거가 된다.

## 12.8 신규 P0/P1 제안 요약

| ID | 제안 기능 | 우선순위 | 연결 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| UX-1 | /portal/cohort 첫 화면을 My Build와 기수 운영 중심 Cohort Home으로 구성 | P0 | D-23, D-1, I-1, I-4 |
| UX-2 | 첫 주 Build Brief 작성 플로우 | P0 | D-6, D-12, I-1 |
| UX-3 | Assistant 전용 위임 대시보드 | P1 | C-4, H-2 |
| UX-4 | 결과물 공개 범위 4단계(cohort/alumni/public teaser/public full) | P1 | I-2, I-3, E-6 |
| UX-5 | 90일 적용 리마인더 체크인 | P1 | E-9, G-3, impact_surveys |
| UX-6 | AI 브리프의 Build 아이디어 연결 | P1 | F-1, I-1, J-1 |

## 12.9 추가 성공 지표

기존 KPI에 아래 UX 지표를 보조 지표로 추가한다.

| 영역 | 지표 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 첫 성공 | 합격 후 7일 내 Build Brief 작성률 | 80% 이상 |
| 결과물 | 첫 Build 초안 생성까지 걸린 중앙값 | 14일 이하 |
| 도움 요청 | 막힘 발생 후 코칭/Q&A 연결률 | 50% 이상 |
| 위임 | Assistant 초대 계정의 활성 사용률 | 40% 이상 |
| 적용 | Build 결과물 중 회사 적용 체크 비율 | 60% 이상 |
| 성장 | 공개 teaser 카드에서 지원 CTA 클릭률 | 5% 이상 |

— 끝 —